РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «26» июля  2019 года                                                  № 148

п.Хомутовка

Об утверждении отчета за 2018 год о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области в 2018-2020 годах»

В соответствии с постановлением Администрации поселка Хомутовка Хомутовского района  Курской области от 14.11.2017 № 206 Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовксого района Курской области в 2018-2020 годах» Администрация поселка Хомутовка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2018 год о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области в 2018-2020 годах», согласно приложения № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселка Хомутовка						Э. А. Земцов

Приложение № 1

к постановлению Администрации

поселка Хомутовка Хомутовского

района Курской области

от 26.07.2019 № 148

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области в 2018-2020 годах» за 2018 год

I. Основные результаты.

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области в 2018-2020 годах» была утверждена постановлением Администрации поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области 14.11.2017 № 206.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

-	Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «поселок Хомутовка»

-	Повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания территории поселка Хомутовка

-	Совершенствование эстетического вида поселка Хомутовка, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды

-	активизации работ по благоустройству территории поселка, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц поселка;

- 	развитие и поддержка инициатив жителей поселка по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий

-	повышение общего  уровня благоустройства поселка

Задачи программы:

-	Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселка.

-	Приведение в качественное состояние элементов благоустройства.

-	Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.

- 	Восстановление и реконструкция уличное освещение, установка светильников в поселке;

- 	Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселке и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- Вовлечение жителей поселка в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблице № 1.

II. Меры по реализации Программы.

В связи с необходимостью корректировки объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, в течение финансового года в Программу вносились следующие изменения:

1. Постановление Администрации поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области от 28.12.2018 № 237 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области в 2018-2020 годах».

Причинами вносимых изменений явились изменение содержания и структуры Программы.

III. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Хомутовка» Хомутовского района Курской области в 2018-2020 годах».

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 год представлены в таблице № 2.

IV. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

На выполнение мероприятий муниципальной программы было израсходовано 3 221 782 рубля. Финансирование производилось за счет  средств федерального, областного и  местного бюджетов. Из них:

1. Подпрограмма 1:

- мероприятия в области коммунального хозяйства – 619 043руб.;

- государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий – 858 060руб.;

- мероприятия по определению границ муниципального образования – 9 942 руб.;

2. Подпрограмма 2:

- улучшение уличного освещения – 528 826руб.;

- мероприятия по благоустройству (озеленение, содержание мест захоронения (кладбище), прочие мероприятия по благоустройству) – 1 203 911руб.

-   мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда – 2000 руб.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Общий объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 3.

V. Сведения о соответствии результатов

фактическим затратам на реализацию Программы

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социальное развитие населения поселка Хомутовка.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Благодаря принятию Программы выполнено:

- обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории поселка и признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- повышен уровень внешнего благоустройства и санитарного содержания посёлка Коренево;

- проведено совершенствование эстетического вида посёлка Хомутовка.

- определены границы муниципального образования «поселок Хомутовка»

VI. Результаты оценки эффективности реализации Программы

Анализ реализации Программы в 2018 году, проведенный в соответствии с Методикой показал, что программные цели, промежуточные значения целевых показателей и ожидаемые социально-экономические результаты на 2018 год частично достигнуты.

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

- Таблица № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области в 2018-2020 годах» за 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственные | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | Достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании поселок Хомутовка Хомутовского района Курской области» на 2018-2020годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры МО «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области | - Администрация поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1.Мероприятия по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов 2. Мероприятия в области коммунального хозяйства | 1.Определены границы муниципального образования «поселок Хомутовка». 2. Организациями ООО «Хомутовские КТС» и ООО «Хомутовское ЖКХ» производилось обслуживание и ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» | - Администрация поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | Оплачено одно свидетельство на получение жилья |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «поселок Хомутовка» на 2018-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Обеспечение функционирования на территории муниципального образования «поселок Хомутовка» региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов | Администрации поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда | Оплата за 2018 год минимального взноса на капитальный ремонт региональному оператору капитального ремонта за объекты муниципального жилья. |  |
| 2.2 | Основное мероприятие «Содействие в мероприятиях по благоустройству территории муниципального образования «Хомутовка» Хомутовксого района Курской области» | Администрации поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «поселок Хомутовка» | Организацией ООО «ЖКХ» проводились работы по благоустройству поселка Хомутовка: - содержание в чистоте мест захоронения; - уборка улиц и общественных территорий; - ликвидация свалок бытового мусора. Покупка саженцев деревьев для высадки в парке поселка Хомутовка |  |

- Таблица № 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области в 2018-2020 годах»  за 2018 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (2017) | отчетный год (2018) |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Курской области и признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | кол-во мол. сем. | 3 | 1 | 1 |  |
| 2 | Количество высаженных деревьев | шт. | 20 | 20 | 20 |  |
| 3 | Количество ламп, светильников наружного освещения | шт. | 50 | 30 | 30 |  |
| 4 | Санитарное содержание кладбищ | шт. | 2 | 2 | 2 |  |

- Таблица № 3

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области в 2018-2020 годах» за 2018 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области в 2018-2020 годах» | Федераль-ный, областной и бюджет поселка Хомутов-ка | 3221,782 | 3209,403 |
| Подпрограмма 1 | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании поселок Хомутовка Хомутовского района Курской области» на 2018-2020годы | Федераль-ный, областной и бюджет поселка Хомутов-ка | 1487,045 | 1487,045 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры МО «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области | Областнойбюджет и бюджет поселка Хомутов-ка | 628,985 | 628,985 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» | Федераль-ный, областной и бюджет поселка Хомутов-ка | 858,060 | 858,060 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «поселок Хомутовка» на 2018-2020 годы | Бюджет поселка Хомутов-ка | 1734,737 | 1722,358 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Обеспечение функционирования на территории муниципального образования «поселок Хомутовка» региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов | Бюджет поселка Хомутов-ка | 2,0 | 2,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие «Содействие в мероприятиях по благоустройству территории муниципального образования «Хомутовка» Хомутовксого района Курской области» | Бюджет поселка Хомутов-ка | 1732,737 | 1720,370 |