**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**« Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» и безопасности дорожного движения»**

**в 2018 году**

 Оценка эффективности проведена в соответствии с разделом XII Программы - «Методика оценки эффективности муниципальной программы»:

- по степени оценки фактических значений показателей (индикаторов) и их плановых значений;

- по степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий, по каждому источнику ресурсного обеспечения.

**Исполнение муниципальной программы по степени оценки фактических значений показателей (индикаторов) к их плановым значениям**

**в 2018 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Индикаторы | Факт2018 года, % | План2018 года,% | % выпол-нения | Оценка эффектив-ности реализации программы |
| 1 | Доля отремонтированных автомобильных дорог в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1,15 | 1,4 | 0,82 | Эффективная |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог | 0,247 | 0,3 | 0,82 | Эффективная |
|  | **Итого** | **х** | **х** | **0,82** | **Эффективная** |

**Исполнение муниципальной программы по степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Основные мероприятия Программы | Ресурсное обеспечение, руб.,Факт2018 года,  | Ресурсное обеспечение, руб.,План2018 года, | % выпол-нения  | Оценка эффектив-ности реализации программы |
| 1 | Основное мероприятие «Содействие развитию и улучшению качества автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 400173,05 | 566706,00 | 70,6 | Уровень эффективности удовлетворительный |
| 2 | Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» | 85720,00 | 85720,00 | 100 | Эффективная |
|  | **итого** | **485893,05** | **652426,00** | **74,5** | **Уровень эффективности удовлетворительный** |

**Шкала оценки эффективности**

|  |  |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Начальник финансово-

экономического отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кирющенкова Е.Н.

 (должность) (Подпись) (ФИО)