УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации

поселка Хомутовка Хомутовского района

Курской области

№ ___ от «___» апреля 2019 г.

Конкурсная документация

на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории посёлка Хомутовка Хомутовского района Курской области.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

  - Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21.07.2005    № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», от 07.12.2011 г.   № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждёнными Постановлением    Правительства РФ    от 13.05.2013 г.    № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением Правительства РФ от 19.12.2013 г. № 1188 (ред. от 31.07.2017)  «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей», Решением Собрания депутатов посёлка Хомутовка Хомутовского района Курской области от «31» января 2018 г.  № 57/304 «О заключении концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории посёлка Хомутовка Хомутовского района Курской области» а также в соответствии с ответом комитета по тарифам и ценам Курской области о согласовании метода регулирования тарифов и о предоставлении цен, значений, параметров, необходимых для включения в конкурсную документацию (исх. № 563 от 27.03.2019 г.).

  - Администрация поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области объявляет о проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории посёлка Хомутовка Хомутовского района Курской области, (далее – Объект соглашения). Состав и описание Объекта соглашения, в том числе технико-экономические показатели, Объекта соглашения представлены в части 3 настоящей конкурсной документации.

  - Объект соглашения предоставляется на срок 5 (пять) лет в целях осуществления деятельности по обеспечению населения бесперебойным круглосуточным холодным водоснабжением и водоотведением в течение года.

Срок действия концессионного соглашения устанавливается концессионным соглашением с учётом срока создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, объёма инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, срока окупаемости таких инвестиций, срока получения концессионером объёма валовой выручки, определённой концессионным соглашением, срока исполнения других обязательств концессионера и (или) концедента по концессионному соглашению.

  - Организатором конкурса выступает Администрация поселка Хомутова Хомутовского района Курской области. Юридический и почтовый адрес: 307540, Курская область, п. Хомутовка, ул. Память Ильича, д. 176, тел. +7 (47137) 2-13-96, e-mail: lena.homutovka@yandex.ru .

  - Специализированная организация – ООО СО «Тендер-Инфо» Юридический и почтовый адрес: 305029, город Курск, ул. Никитская, д. 1 В, офис 208, тел. (4712) 73-47-70, e-mail: tender-inf@bk.ru. Специализированная организация действует на основании контракта, заключенного с Организатором конкурса, для осуществления функций по организации и проведению конкурса, разработки конкурсной документации, размещения извещения о проведении конкурса и иных связанных с обеспечением его проведения функций. Специализированная организация осуществляет названные функции от имени Организатора конкурса. При этом права и обязанности возникают у Организатора конкурса.

  - По концессионному соглашению, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем и концедентом по которому выступает муниципальное образование, третьей стороной в обязательном порядке является также субъект Российской Федерации, в границах территории которого находится имущество, передаваемое концессионеру по концессионному соглашению, в случае, если полномочия по государственному регулированию тарифов в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения не переданы указанному муниципальному образованию в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации и если при осуществлении концессионером деятельности, предусмотренной таким концессионным соглашением, реализация концессионером производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам).

  - Правительство Российской Федерации определяет особенности тарифного регулирования, а также особенности согласования, утверждения и внесения изменений в инвестиционные программы в отношении организаций, эксплуатирующих на основании концессионного соглашения объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, в случае, если при осуществлении концессионером деятельности, предусмотренной таким концессионным соглашением, реализация концессионером производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам).

  - Комитетом по тарифам и ценам Курской области в качестве метода регулирования тарифов согласован метод индексации. Цены, значения и параметры, используемые организатором конкурса при подготовке конкурсной документации, а также значения долгосрочных параметров регулирования предусмотрены в части 12 настоящей конкурсной документации.\

  - Проект концессионного соглашения представлен в Приложении № 1 к конкурсной документации.

- ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

  - Задаток – денежные средства, вносимые заявителем в срок, размере и порядке, установленном конкурсной документацией, в качестве обеспечения исполнения обязательства заявителя по заключению концессионного соглашения.

  - Закон   о        концессионных      соглашениях   –      Федеральный     закон   от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

  - Заявитель – индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.

  - Заявка – комплект документов, представленный заявителем для участия в конкурсе в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации.

  - Иное имущество – имущество, которое образует единое целое с Объектом Соглашения и/или предназначено для использования по общему назначению с Объектом Соглашения, и предоставляется концессионеру во временное владение и пользование в целях осуществления концессионером деятельности по производству тепловой энергии и ее поставке юридическим и физическим лицам.

  - Незарегистрированное имущество – недвижимое имущество в составе объекта соглашения, не прошедшее в установленном законодательством порядке государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.

  - Иное лицо, заключающее концессионное соглашение – иное лицо, в отношении которого принято решение о заключении концессионного соглашения в соответствии с положениями Закона о концессионных соглашениях.

  - Конкурс – открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объектов водоснабжения и водоотведения), расположенных на территории посёлка Хомутовка Хомутовского района Курской области.

  - Конкурсная документация – комплект документов, определяющих условия и критерии конкурса, требования к заявителям и участникам конкурса, порядок проведения конкурса, а также другие положения и условия в соответствии с Законом о концессионных соглашениях.

  - Конкурсное предложение – комплект документов, представленный на рассмотрение конкурсной комиссии участником конкурса, прошедшим предварительный отбор, в соответствии с требованиями конкурсной документации.

  - Концессионное соглашение – это договор, по которому одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением имущество (недвижимое имущество или недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением) (далее – объект концессионного соглашения), право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.

  - Концедент – Российская Федерация, от имени которой выступает Правительство Российской Федерации или уполномоченный им федеральный орган исполнительной власти, либо субъект Российской Федерации, либо муниципальное образование, от имени которого выступает орган местного самоуправления. В данном конкурсе концедентом выступает Администрация посёлка Хомутовка Хомутовского района Курской области.

  - Концессионер – это индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица, заключивший с концедентом по результатам конкурса концессионное соглашение.

  - Официальное издание – газета Хомутовского района Курской области «Районные новости».

  - Официальный сайт торгов – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru/

  - Официальные сайты – официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов – http://www.torgi.gov.ru и официальный сайт концедента –  http://admhomutovka.ru .

  - Победитель конкурса – участник конкурса, определенный решением конкурсной комиссии, как представивший в своем конкурсном предложении наилучшие условия в соответствии с критериями конкурса.

  - Реконструкция – это мероприятия по переустройству объекта концессионного соглашения на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, изменению технологического или функционального назначения объекта концессионного соглашения или его отдельных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта концессионного соглашения.

  - Участник конкурса – заявитель, в отношении которого конкурсной комиссией по результатам проведения предварительного отбора принято решение о его допуске к дальнейшему участию в конкурсе и который вправе направить в конкурсную комиссию свое конкурсное предложение в сроки, установленные конкурсной документацией.

- СОСТАВ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ.

Объектом концессионного соглашения являются объекты водоснабжения и водоотведения, расположенные на территории посёлка Хомутовка Хомутовского района Курской области.

Конкурс проводится двумя лотами: лот № 1 – водоснабжение, лот № 2 – водоотведение. Концессионное соглашение по итогам конкурса планируется заключить в отношении каждого лота.

Состав, описание, в том числе технико-экономические показатели Объекта соглашения и иного имущества.

Лот 1. Объекты водоснабжения.

Скважины:

1. скважина № 1 Калиновский сад, кадастровый номер 46:26:060801:420, 2011 года ввода в эксплуатацию, 25 куб.м./час, глубина 90 м диаметр трубы 67 мм. (собственность, 46-46/027-46/027/001/2016-2049/1, 01.12.2016 г.);

2. скважина № 2, ул. Молодежная, кадастровый номер 46:26:210403:29, 1987 года ввода в эксплуатацию, 10 куб.м./час, глубина 110, диаметр трубы 50 мм. (собственность, 46-46/027-46/027/001/2016-1758/1, 19.10.2016 г.);

3. скважина № 3, ул. Советская/РЭС/, кадастровый номер 46:26:010102:653, 1981 года ввода в эксплуатацию, 10 куб.м./час, глубина 40, диаметр трубы 50 мм. (собственность, 46-46/027-46/027/001/2016-1756/1, 19.10.2016 г.);

4.  водонапорная башня, ул. Советская/РЭС/, кадастровый номер 46:26:010102:654, 1981 года ввода в эксплуатацию, высота 20 м, емкость башни 30 куб.м., материал металл (собственность, 46-46/027-46/027/001/2016-1757/1, 19.10.2016 г.);

5. водонапорная башня, ул. Садовая, кадастровый номер 46:26:060801:419, 2006 года ввода в эксплуатацию, высота 22 м, емкость башни 160 куб.м., материал металл (собственность, 46-46/027-46/027/001/2016-2050/1, 01.12.2016 г.);

6. водонапорная башня, ул. Молодежная, кадастровый номер 46:26:210403:30, 1987 года ввода в эксплуатацию, высота 12 м, емкость башни 15 куб.м., материал металл. (собственность, 46-46/027-46/027/001/2016-1759/1, 19.10.2016 г.).

Наружные сети водоснабжения:

7. ул. Заводская, кадастровый номер 46:26:000000:770 1980 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 583 м., диаметр трубы 50, материал сталь, глубина 180 см. (собственность, 46-46/027-46/027/001/2016-1818/1, 26.10.2016 г.);

8. пер. Парковый, кадастровый номер 46:26:000000:763, 1997 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 477 м., диаметр трубы 50, материал сталь, глубина 180 см. (собственность, 46-46/027-46/027/001/2016-1822/1, 26.10.2016 г.);

9. ул. Промышленная, кадастровый номер 46:26:000000:764, 1978 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 810 м., диаметр трубы 100, материал асбест, глубина 180 см. (собственность, 46-46/027-46/027/001/2016-1817/1, 26.10.2016 г.);

10. ул. Заречная, кадастровый номер 46:26:000000:773, 1981 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 260 м., диаметр трубы 40, материал сталь, глубина 180 см. (собственность, 46-46/027-46/027/001/2016-1825/1, 26.10.2016 г.);

11. ул. Пионерская, кадастровый номер 46:26:000000:766, 1980 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 397 м., диаметр трубы 100, материал чугун, глубина 180 см. (собственность, 46-46/027-46/027/001/2016-1767/1, 19.10.2016 г.);

12.  ул. Мирная, кадастровый номер 46:26:000000:768, 1961 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 1 108 м., диаметр трубы 100, материал чугун, глубина 180 см. (собственность, 46-46/027-46/027/001/2016-1764/1, 19.10.2016 г.);

13.  ул. Ударная, кадастровый номер 46:26:000000:774, 1979 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 406 м., диаметр трубы 100, материал чугун, глубина 180 см. (собственность, 46-46/027-46/027/001/2016-1765/1);

14.  ул. Новая, кадастровый номер 46:26:010111:587, 1982 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 836 м., диаметр трубы 10, материал асбест, глубина 180 см. (собственность, 46-46/027-46/027/001/2016-1766/1, 19.10.2016 г.);

15. ул. Октябрьская, кадастровый номер 46:26:000000:771, 1983 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 822 м., диаметр трубы 50, материал сталь, глубина 180 см. (собственность, 46-46/027-46/027/001/2016-1824/1, 26.10.2016 г.);

16. ул. 70 лет Октября, кадастровый номер 46:26:010107:420,1986 год ввода в эксплуатацию, протяженностью 235 м., диаметр трубы 100, материал чугун, глубина 180 см. (собственность, 46-46/027-46/027/001/2016-1828/1, 26.10.2016 г.);

17. ул. Строительная, кадастровый номер 46:26:000000:829, 1974 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 497 м., диаметр трубы 50, материал сталь, глубина 180 см. (собственность, 46:26:000000:829-46/027/2018-1, 30.01.2018 г.);

18. ул. Садовая, кадастровый номер 1978 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 1 600 м., диаметр трубы 100, материал асбест, глубина 150 см. (незарегистрированное);

19. ул. Советская, кадастровый номер 46:26:000000:769, 1961 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 2 100 м., диаметр трубы 100, материал чугун, глубина 180 см. (собственность, 46-46/027-46/027/001/2016-1816/1, 26.10.2016 г.);

20.  ул. Кирова, кадастровый номер 46:26:000000:775, 1961 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 3 000 м., диаметр трубы 10, материал асбест, глубина 180 см. (собственность, 46-46/027-46/027/001/2016-1826/1, 26.10.2016 г.);

21. ул. Дружбы, кадастровый номер 46:26:000000:849 1992 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 648 м., диаметр трубы 50, материал сталь, глубина 180 см. (незарегистрированное);

22. ул. Память Ильича, кадастровый номер 46:26:000000:830, 1968 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 1772 м., диаметр трубы 100, материал чугун, глубина 180 см. (собственность, 46:26:000000:830-46/027/2018-1, 30.01.2018 г.);

23. ул. Калинина, кадастровый номер 46:26:000000:772, 1972 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 1 520 м., диаметр трубы 100, материал чугун, глубина 180 см. (собственность, 46-46/027-46/027/001/2016-1823/1, 26.10.2016 г.);

24. ул. Хрущева, кадастровый номер 46:26:000000:831, 1989 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 960 м., диаметр трубы 50, материал полиэтилен, глубина 180 см. (собственность, 46:26:000000:831-46/027/2018-1, 29.01.2018 г.);

25. ул. Мира, кадастровый номер 46:26:010101:1847, 1989 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 831м., диаметр трубы 50, материал полиэтилен, глубина 180 см. (собственность, 46:26:010101:1847-46/027/2018-1, 30.01.2018 г.);

26. ул. Рабочая, кадастровый номер 1986 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 846 м., диаметр трубы 50, материал полиэтилен, глубина 180 см. (незарегистрированное);

27. пер. Книжный, кадастровый номер 46:26:010103:146, 1982 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 500 м., диаметр трубы 100, материал сталь, глубина 180 см. (собственность, 46:26:010103:146-46/027/2017-1, 28.11.2017 г.);

28. ул. Лазурная, кадастровый номер 46:26:010103:147, 1980 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 248 м., диаметр трубы 50, материал сталь, глубина 180 см. (собственность, 46:26:010103:147-46/027/2018-1, 29.01.2018 г.);

29.  ул. Полевая, кадастровый номер 46:26:000000:832, 1996 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 775 м., диаметр трубы 50, материал полиэтилен, глубина 180 см. (собственность, 46:26:000000:832-46/027/2018-1, 30.01.2018 г.);

30.  ул. Луговая, кадастровый номер 46:26:010102:659, 2006 год ввода в эксплуатацию, протяженностью 481 м., диаметр трубы 40, материал полиэтилен, глубина 180 см. (собственность, 46:26:010102:659-46/027/2018-1, 30.01.2018 г.)

31. ул. Гагарина, кадастровый номер 46:26:010102:660, 1981 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 680 м., диаметр трубы 100, материал чугун, глубина 180 см. (собственность, 46:26:010102:660-46/027/2018-1, 30.01.2018 г.);

32. ул. Комсомольская, кадастровый номер 46:26:010102:658, 1983 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 438 м., диаметр трубы 100, материал чугун, глубина 180 см. (собственность, 46:26:010102:658-46/027/2018-1, 17.01.2018 г.);

33. ул. Космонавтов, кадастровый номер 46:26:010102:661,1977 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 545 м., диаметр трубы 100, материал чугун, глубина 180 см. незарегистрированное;

34. ул. Юбилейная, кадастровый номер 46:26:000000:765, 1981 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 268 м., диаметр трубы 100, материал чугун, глубина 180 см. (собственность, 46-46/027-46/027/001/2016-1768/1, 19.10.2016 г.);

35. ул. Колхозная, кадастровый номер 46:26:010109:466, 1986 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 976 м., диаметр трубы 100, материал чугун, глубина 180 см. (собственность, 46-46/027-46/027/001/2016-1763/01, 19.10.2016 г.);

36. ул. Молодежная, кадастровый номер 46:26:000000:767, 1987 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 444 м., диаметр трубы 100, материал чугун, глубина 180 см. (собственность, 46-46/027-46/027/001/2016-1761/1, 19.10.2016 г.);

37. ул. Молодежная, кадастровый номер 46:26:010109:439, 2013 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 223 м., диаметр трубы 50, материал полиэтилен, глубина 180 см. (собственность, 46-46-27/001/2014-409, 30.04.2014 г.);

38. ул. Украинская, кадастровый номер 46:26:010109:468,1986 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 1 014 м., диаметр трубы 100, материал чугун, глубина 180 см. (собственность, 46-46/027-46/027/001/2016-1820/1, 26.10.2016 г.);

39. будка на скважине, ул. Мирная, назначение нежилое, кадастровый номер 46:26:010113:290, 1950 года ввода в эксплуатацию, площадь общая 18,7 кв.м. (собственность, 46-46/027-46/027/001/2016-1760/1, 19.10.2016 г.);

Лот 2. Объекты водоотведения.

Канализационные сети:

1. по ул. Заводская, 1980 год ввода в эксплуатацию, протяженностью 700 м. – асбестовая, 50 м. – чугун, 50 м. – чугун, диаметр трубы 200 м. – асбестовая, 100 м. – чугун, 250 – чугун, глубина заложения – 2,8 м.;

2. пер. Парковый, 1981 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 85 м. – асбестовая, 15 м. – чугун, диаметр трубы 100 м. – асбестовая, 100 м. – чугун, глубина заложения – 1,5 м.;

3. ул. Пионерская, 1981 года ввода в   эксплуатацию,   протяженностью  1 400 м. – асбестовая, 100 м. – чугун, диаметр трубы 200 м. – асбестовая, 100 м. – чугун, глубина заложения – 2,5 м.;

4. ул. Мирная, 1979 года ввода в эксплуатацию протяженностью 85 м. – асбестовая, 15 м. – чугун, диаметр трубы 100 м. – асбестовая, 100 м. – чугун, глубина заложения – 1,8 м.;

5. ул. Октябрьская, 1984 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 1 000 м. – асбестовая, 100 м. – чугун, диаметр трубы 100 м. – асбестовая, 100 м. – чугун, глубина заложения – 2 м;

6. ул. 70 лет Октября, 1983 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 540 м. – асбестовая, 60 м. – чугун, диаметр трубы 100 м. – асбестовая, 100 м. – чугун, глубина заложения – 1,8 м.;

7. ул. Советская, 1961 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 700 м. – асбестовая, 100 м. – чугун, 100 м. – асбестовая, 100 м. – чугун, глубина заложения – 1,5 м.;

8. ул. Кирова, 1962 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 1 000 м. – асбестовая, 100 м. – чугун, диаметр трубы 200 м. – асбестовая, 100 м. – чугун, глубина заложения – 1,8 м.

В соответствии с ч. 9 ст. 3 Федерального закона от 21.06.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» концедент предоставляет концессионерам во владение и в пользование по концессионным соглашениям имущество, принадлежащее концеденту на праве собственности, и предназначенное для использования в целях создания условий осуществления концессионерами деятельности, предусмотренной концессионными соглашениями, а именно:

Для лота 1:

1. водопроводные колонки, 1950 года ввода в эксплуатацию, 35 шт., в рабочем состоянии;

2. пожарные гидранты: 1950 года ввода в эксплуатацию по   пер. Парковый –   1 шт., по ул. Кирова – 1 шт., по ул. Мирная – 1 шт., по ул. Октябрьская – 2 шт., по ул. Садовая – 2 шт., по ул. Советская – 1 шт., по ул. Молодежной 2013 года ввода в эксплуатацию – 1 шт. в рабочем состоянии;

Для Лота 2:

3. коллектор, 2003 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 2 700 м., диаметр трубы 300, асбестовая, глубина заложения – 1,8 см.;

4. станция перекачки (ул. Заводская), 1970 года ввода в эксплуатацию;

5. канализационный колодец, ул. Мирная, 10, 2010 года ввода в эксплуатацию;

6. канализационный колодец, ул. Кирова, д. 7, 2010 года ввода в эксплуатацию;

7. Очистные сооружения земельный участок  :Курская область ,Хомутовский район,  северо-восточнее с.Калиновка , кадастровый номер 46:26:060801:336 общей площадью-43200 кв.м.;

8. выгребная яма, 1970 года ввода в эксплуатацию, емкость – 15 куб.м.;

9. выгребная яма, 1970 года ввода в эксплуатацию, емкость 25 куб. м.;

10. выгребная яма, 1970 года ввода в эксплуатацию, емкость 50 куб.м.;

11. выгребная яма, 1970 года ввода в эксплуатацию, емкость 50 куб. м.

В соответствии со статьей 11 Закона о концессионных соглашениях, передаче концессионеру в аренду подлежат земельные участки, на которых расположены объекты водоснабжения, предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, а именно:

- земельный участок общей площадью 2188 кв.м. по ул.Мирная, кадастровый номер 46:26:010113:90;

- земельный участок общей площадью 9996 кв.м по ул.Советская, кадастровый номер 46:26:010102:220.

Порядок и условия предоставления концессионеру земельных участков предусматриваются в договоре аренды земельных участков, являющегося неотъемлемой частью концессионного соглашения. Договоры аренды земельных участков должны быть заключены не позднее даты передачи объекта концессионного соглашения, если иной срок заключения таких договоров не будет согласован концедентом и концессионером. Концессионер уплачивает арендную плату за земельные участки в соответствии с нормативным правовым актом, устанавливающим порядок определения арендной платы за земельные участки.

- УЧАСТИЕ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КОНЦЕССИОННОМ СОГЛАШЕНИИ.

  - Если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, и концедентом по такому концессионному соглашению является муниципальное образование, которому не переданы в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации полномочия по тарифному регулированию, утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, а также возмещению недополученных доходов, экономически обоснованных расходов таких организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в качестве самостоятельной стороны концессионного соглашения в обязательном порядке участвует субъект Российской Федерации, от имени которого выступает высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) такого субъекта Российской Федерации (часть 1 ст. 39 Закона о концессионных соглашениях). В случае неподписания субъектом Российской Федерации концессионного соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, такое концессионное соглашение считается незаключенным.

  - Права и обязанности, осуществляемые субъектом Российской Федерации, участвующим в концессионном соглашении в качестве самостоятельной стороны, устанавливаются Законом о концессионных соглашениях, таким концессионным соглашением на основании решения о заключении концессионного соглашения и конкурсной документацией.

  - Субъект Российской Федерации, участвующий в концессионном соглашении, несет следующие обязанности по концессионному соглашению:

1) установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности концессионера и методом регулирования тарифов, установленных концессионным соглашением;

2) утверждение инвестиционных программ концессионера в соответствии с установленными концессионным соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности концессионера, предельным уровнем расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения;

3) возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе в случае принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, в области государственного регулирования тарифов решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера и предусмотренных концессионным соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, установленных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, и (или) решения об установлении тарифов концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, установленных либо согласованных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, в соответствии с Законом о концессионных соглашениях. Согласование долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера осуществляется в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

4) иные обязанности, устанавливаемые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении.

  - По концессионному соглашению, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, могут быть установлены следующие права субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении:

1) предоставление концессионеру государственных гарантий субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении;

2) иные права, устанавливаемые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении.

- НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО.

  - Концессионным соглашением, объектом которого являются объекты холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, может предусматриваться предоставление концедентом во владение и (или) в пользование концессионера водопроводных сетей и насосных станций в составе объекта концессионного соглашения и (или) в составе иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению недвижимого имущества, технологически и функционально связанного с объектом концессионного соглашения, принадлежащего концеденту на праве собственности и (или) находящегося во владении и (или) в пользовании государственного или муниципального унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения на праве оперативного управления, учредителем которых является концедент, не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (далее – незарегистрированное недвижимое имущество), при выполнении следующих условий:

1) наличие документов, подтверждающих факт и (или) обстоятельства возникновения у концедента права собственности на незарегистрированное недвижимое имущество (в том числе права собственности, возникшего до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»), и (или) документов, подтверждающих факт и (или) обстоятельства возникновения у государственного или муниципального унитарного предприятия, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения, учредителем которых является концедент, права владения или пользования данным незарегистрированным недвижимым имуществом;

2) балансовая стоимость незарегистрированного недвижимого имущества не превышает пятидесяти процентов балансовой стоимости всего включаемого в объект концессионного соглашения имущества, определенной на последнюю отчетную дату по данным бухгалтерской отчетности на момент принятия решения о заключении концессионного соглашения;

3) опубликование концедентом не менее чем за три месяца до заключения концессионного соглашения в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности перечня незарегистрированного недвижимого имущества в соответствии с пунктами 5.2 и 5.3 настоящей части.

  - При наличии в составе имущества, планируемого к передаче в соответствии с концессионным соглашением, незарегистрированного недвижимого имущества в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности концедентом опубликовывается перечень незарегистрированного недвижимого имущества в срок не позднее чем за три месяца до планируемой даты заключения концессионного соглашения.

  - Перечень незарегистрированного недвижимого имущества включает в себя сведения о каждом объекте незарегистрированного недвижимого имущества, который планируется передать в соответствии с концессионным соглашением, в том числе описание объектов незарегистрированного недвижимого имущества, включая назначение таких объектов и их местоположение, номера кадастровых кварталов и кадастровые номера участков земли, на которых расположены объекты незарегистрированного недвижимого имущества (при наличии), наименование концедента и государственного или муниципального унитарного предприятия, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения, учредителем которых является концедент, идентификаторы указанных лиц (основной государственный регистрационный номер и индивидуальный номер налогоплательщика), а также электронные копии документов, подтверждающие факт и (или) обстоятельства возникновения права владения и (или) пользования данным незарегистрированным недвижимым имуществом.

Перечень незарегистрированного недвижимого имущества содержится в проекте концессионного соглашения (Приложение №1 к конкурсной документации).

  - Объектом концессионного соглашения не может являться незарегистрированное недвижимое имущество, не включенное в опубликованный в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности перечень незарегистрированного недвижимого имущества.

  - В случае заключения концессионного соглашения, объектом которого является незарегистрированное недвижимое имущество, в перечне незарегистрированного недвижимого имущества, опубликованном в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности делается отметка о наличии обременения каждого объекта незарегистрированного недвижимого имущества.

  - В случае передачи по концессионному соглашению незарегистрированного недвижимого имущества в решение о заключении концессионного соглашения включаются также перечень и описание незарегистрированного недвижимого имущества и обязательства концессионера или концедента в отношении всего незарегистрированного недвижимого имущества по обеспечению государственной регистрации права собственности концедента на указанное имущество, в том числе по выполнению кадастровых работ и осуществлению государственной регистрации права собственности концедента на имущество, а также государственной регистрации обременения данного права в соответствии с частью 15 статьи 3 Закона о концессионных соглашениях в срок, равный одному году с даты вступления в силу концессионного соглашения.

  - В течение трех рабочих дней с момента заключения концессионного соглашения концессионер вносит в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности сведения о наличии обременения каждого объекта, включенного в перечень незарегистрированного недвижимого имущества в соответствии с пунктом 5.2. настоящей части документации.

  - Внесение сведений о наличии обременения переданных по концессионному соглашению объектов незарегистрированного недвижимого имущества является основанием для включения в перечень незарегистрированного недвижимого имущества отметок о наличии обременения каждого из объектов, включенных в указанный перечень. Обременение объекта незарегистрированного недвижимого имущества считается возникшим со дня включения в перечень незарегистрированного недвижимого имущества, опубликованный в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности, отметки о наличии обременения такого объекта.

  - Со дня государственной регистрации и (или) кадастрового учета незарегистрированного недвижимого имущества обременение объекта недвижимого имущества, включенного в перечень незарегистрированного недвижимого имущества в соответствии с пунктом 5.2. настоящей части документации, учитывается в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

  - В течение трех рабочих дней со дня государственной регистрации и (или) кадастрового учета в Едином государственном реестре недвижимости объекта недвижимого имущества, включенного в перечень незарегистрированного имущества, а также государственной регистрации его обременения концессионер вносит в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности сведения о завершении государственной регистрации и (или) кадастрового учета незарегистрированного недвижимого имущества с приложением электронной копии свидетельства о праве собственности концедента на объект недвижимого имущества, включенный в перечень незарегистрированного недвижимого имущества. Внесение в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности сведений о завершении государственной регистрации и (или) кадастрового учета незарегистрированного недвижимого имущества является основанием для исключения отметки о наличии обременения объекта (объектов) незарегистрированного недвижимого имущества из перечня незарегистрированного недвижимого имущества, опубликованного в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.

  - В случае внесения в концессионное соглашение в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, изменений, предусматривающих исключение объекта незарегистрированного недвижимого имущества из концессионного соглашения либо дополнение концессионного соглашения новым объектом незарегистрированного недвижимого имущества, концедентом вносятся сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности об исключении объекта незарегистрированного недвижимого имущества из перечня  незарегистрированного недвижимого имущества в указанный перечень с приложением электронной копии соглашения о внесении изменений в концессионное соглашение.

  - Внесение в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности сведений об исключении объекта незарегистрированного недвижимого имущества из концессионного соглашения является основанием для включения в перечень незарегистрированного недвижимого имущества отметок о прекращении обременения объектов, включенных в указанный перечень, в связи с исключением объекта незарегистрированного недвижимого имущества из концессионного соглашения. Внесение в указанный реестр сведений о дополнении концессионного соглашения новым объектом незарегистрированного недвижимого имущества является основанием для включения в перечень незарегистрированного недвижимого имущества новых объектов.

  - В случае прекращения концессионного соглашения концедент вносит в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности сведения о прекращении концессионного соглашения с приложением подтверждающих документов. Внесение в указанный реестр сведений о прекращении концессионного соглашения является основанием для включения в перечень незарегистрированного недвижимого имущества отметок о прекращении обременения объектов, включенных в данный перечень.

  - В случае, если права на недвижимое имущество, переданное концессионеру в соответствии с концессионным соглашением, не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, концессионер обязан в течение одного года с момента заключения концессионного соглашения за счет собственных средств обеспечить осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента на такое имущество, в том числе при необходимости выполнение кадастровых работ в отношении такого имущества. Указанный срок исчисляется с даты заключения концессионного соглашения. Доверенность без права передоверия сроком на один год на право представления от имени концедента заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации права собственности на незарегистрированное недвижимое имущество предоставляется концедентом по запросу концессионера в течение 30 календарных дней со дня получения такого запроса. Если по истечении одного года с момента заключения концессионного соглашения права на незарегистрированное недвижимое имущество не были зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, незарегистрированное недвижимое имущество, передача которого концессионеру предусмотрена концессионным соглашением, считается возвращенным во владение и в пользование концедента, а с концессионером в отношении такого незарегистрированного недвижимого имущества заключается договор аренды на срок действия концессионного соглашения без проведения конкурса в порядке и на условиях, определенных Правительством Российской Федерации. При заключении такого договора аренды обязательства концессионера, установленные ранее концессионным соглашением в отношении передаваемого в аренду незарегистрированного недвижимого имущества, сохраняются. В случае одностороннего отказа концедента от исполнения концессионного соглашения концедент также имеет право расторгнуть в одностороннем порядке договор аренды, предметом которого является незарегистрированное недвижимое имущество, переданное концессионеру ранее в соответствии с таким концессионным соглашением.

- СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА.

  - Сообщение о проведении Конкурса подлежит опубликованию конкурсной комиссией в официальном печатном издании и размещается на Официальных сайтах в срок, установленный настоящей конкурсной документацией, но не менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе, указанного в Информационной карте конкурса.

  - Информация и протоколы конкурсной комиссии в отношении проводимых конкурсных процедур подлежат размещению на Официальном сайте торгов, где они доступны для ознакомления любым лицам без взимания платы.

Протоколы конкурсной комиссии размещаются на Официальном сайте торгов в течение трех дней со дня их подписания.

- ПРЯДОК, МЕСТО И СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

Конкурсная документация, размещенная на Официальных сайтах, доступна для скачивания и ознакомления без взимания платы.

Со дня опубликования в определенном концедентом официальном печатном издании и размещения на Официальных сайтах» сообщения о проведении конкурса концедент, конкурсная комиссия обязаны на основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица предоставлять такому лицу конкурсную документацию в срок не позднее двух рабочих дней, следующих за днём письменного заявления о предоставлении конкурсной документации. По запросу заинтересованного лица, направленного на адрес электронной почты tender-inf@bk.ru, конкурсная документация высылается на адрес электронной почты, указанный в запросе, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого запроса.

- ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНЦЕДЕНТОМ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЪЕКТЕ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ, А ТАКЖЕ ДОСТУПА НА ОБЪЕКТ КОЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ.

  - После размещения информации о проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения концедент обязан предоставлять исчерпывающий перечень сведений и документов участнику конкурса, прошедшему предварительный отбор, об объекте концессионного соглашения. По запросу заинтересованного лица, направленного на адрес электронной почты tender-inf@bk.ru, необходимая информация об объекте концессионного соглашения высылается на адрес электронной почты, указанный в запросе, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого запроса. При отсутствии возможности направить электронные копии необходимой информации концедент обязан предоставить возможность ознакомления с ней по месту нахождения концедента в срок не позднее двух рабочих дней, следующих за днём письменного заявления о предоставлении такой информации, либо обеспечить доступ на Объект соглашения.

  - Концедент обязан предоставить доступ на объект концессионного соглашения заинтересованной стороне. Время осмотра Объекта соглашения согласовывается сторонами. Осмотр Объекта соглашения осуществляется на транспорте заинтересованной стороны.

- ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

Концедент или конкурсная комиссия обязаны предоставлять в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации по запросам заявителей, если такие запросы поступили к концеденту или в конкурсную комиссию не позднее чем за десять рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе. Разъяснения положений конкурсной документации направляются концедентом или конкурсной комиссией каждому заявителю в течение трёх рабочих дней с даты поступления указанного запроса, но не позднее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос. Разъяснения положений конкурсной документации с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос, также размещаются на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Указанные в настоящей части запросы заявителей и разъяснения положений конкурсной документации по запросам заявителей с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос, могут также направляться им в электронной форме.

Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее суть.

- ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ.

  - Концедент вправе отказаться от проведения конкурса, но не позднее, чем за 5 (пять) дней до установленной даты вскрытия конвертов с конкурсными предложениями. При этом концедент не несет ответственности за или в связи с совершением указанных действий по отказу от проведения конкурса. Сообщение об отказе от    проведения   конкурса   размещается    на   Официальных сайтах в     течение 1 (одного) рабочего дня от даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.

  - Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию при условии обязательного продления срока представления заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложений не менее чем на тридцать рабочих дней со дня внесения таких изменений. Сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию в течение трех рабочих дней со дня их внесения опубликовывается конкурсной комиссией в официальном издании, в котором было опубликовано сообщение о проведении конкурса, размещается на Официальных сайтах.

  - При поступлении предложений об изменении конкурсной документации, в том числе об изменении проекта концессионного соглашения, к Организатору конкурса или в конкурсную комиссию, они размещают на Официальных сайтах в течение трех рабочих дней со дня поступления указанных предложений информацию о принятии или об отклонении представленных предложений об изменении конкурсной документации с указанием причин их принятия или отклонения. В случае принятия Организатором конкурса представленных предложений он вносит в конкурсную документацию соответствующие изменения. В течение трех рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений сообщение об их внесении опубликовывается конкурсной комиссией в официальном издании, в котором было опубликовано сообщение о проведении конкурса, и размещается на Официальных сайтах. При этом срок представления заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложений продлевается не менее чем на тридцать рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений.

- ЗАДАНИЕ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ.

  - Общи положения.

Задание является частью концессионного соглашения и предполагает выполнение сторонами концессионного соглашения определённых мероприятий, в том числе выполнение концессионером принятых на себя обязательств по реконструкции объекта концессионного соглашения. Задание направлено на достижение следующих целей:

1) обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения на территории посёлка Хомутовка Хомутовского района Курской области;

2) повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

3) снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

4) обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведения;

5) внедрение эффективных форм управления системами холодного водоснабжения, водоотведения, привлечение инвестиций, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

6) соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

7) установление тарифов в сфере водоснабжения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведения, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения);

8) обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

9) разработка (актуализация) схемы водоснабжения и водоотведения;

10) достижение концессионером при осуществлении концессионной деятельности заданных показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения;

11) разработка инвестиционной и производственной программ концессионера.

Для выполнения задач и достижения целевых показателей развития систем водоснабжения и водоотведения на территории поселка Хомутовка Хомутовского  района Курской области, с учётом данных прогноза потребления питьевой воды, технической воды, количества и состава сточных вод, предполагается поддержание необходимой мощности (нагрузки) существующих водопроводных сетей, канализационных сетей и сооружений на них путём проведения мероприятий по реконструкции на действующих точках поставки, точках подключения (технологического присоединения), точках приёма, точках подачи, точках отведения в пределах зон размещения объектов централизованного и нецентрализованного водоснабжения и водоотведения.

Задание предусматривает принятие концессионером на себя обязательств по реконструкции объекта концессионного соглашения в объёме мероприятий, представленных в части 11.2 в течение срока действия концессионного соглашения.

  - Основные мероприятия по реконструкции концессионером объекта концессионного соглашения и сроки их проведения.

По лоту №1:

| п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Кол- во | Срок исполнения по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Водопроводные сети п. Хомутовка | Ремонт сетей водопровода | шт. | 1 | х |  |  |  |  |
|  |  | Замена задвижек ул. Садовая, ул. Новая, ул. Мирная, ул. Совтская, ул. Память Ильича, замена глубинного насоса ЭЦВ 6-10-8 | шт. | 5 |  | х |  |  |  |
|  |  | Демонтаж и замена трубы диаметр 50 мм. | Метров. | 80 |  |  |  | х |  |
| 2. | Водозабор ул. Молодёжная п.Хомутовка | Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-10-8 | шт. | 1 |  | х |  |  |  |
| 3. | Водозабор Калиновский сад п.Хомутовка | Замена глубинного насоса ЭЦВ 25-8-120 | шт. | 1 |  |  | х |  |  |
| 4. | Водонапорная башня п. Хомутовка ул. Молодёжная | Ремонт водонапорной башни | Шт. | 1 |  |  |  |  | х |

По лоту  №2:

| п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Кол- во | Срок исполнения по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Сети канализации п. Хомутовка | Ремонт канализационных колодцев | шт. | 10 | х |  |  |  |  |
|  |  | Замена люков и ремонт верхней части горловины | шт. | 10 |  | х |  |  |  |
|  |  | Ремонт лотков на полях фильтрации | шт. | 1 |  |  | х |  |  |
| 2. | Станция перекачки п. Хомутовка по ул. Заводская | Замена насоса канализационной насосной станции (КНС) СМ 80-50-200 | шт. | 1 |  |  |  | х |  |
| 3. | Сети КНС | Ремонт канализационных колодцев с установкой люков. | шт. | 8 |  |  |  |  | х |

  - Разработка схемы водоснабжения.

    - Важнейшим мероприятием, направленным на развитие системы холодного водоснабжения в посёлке Хомутовка Хомутовского района, является разработка (актуализация) схемы водоснабжения посёлка Хомутовка в соответствии с документами территориального планирования.

Схемы водоснабжения и водоотведения – совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения и направлений их развития.

Разработка и актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения осуществляется в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от    5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схемы водоснабжения и водоотведения разрабатываются на срок не менее 10 лет в соответствии с документами территориального планирования, а также с учётом схем энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения. При этом обеспечивается соответствие схем водоснабжения и водоотведения схемам энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения с учетом мощности энергопринимающих установок, используемых для водоподготовки, транспортировки воды и сточных вод, очистки сточных вод.

Схемы водоснабжения и водоотведения должны содержать плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения, предусматривать мероприятия, необходимые для осуществления питьевого, технического водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе учитывать утвержденные в соответствии с настоящим Федеральным законом планы снижения сбросов, планы мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

    - В силу статьи 38 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» схемы водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов утверждаются органами местного самоуправления.

Схемы водоснабжения и водоотведения учитывают результаты технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения и содержат:

1) основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

2) прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

3) зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

4) карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

5) границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

6) перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

  - Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

    - К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения относятся:

1) показатели качества воды;

2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

3) показатели очистки сточных вод;

4) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

    - Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения применяются соответственно для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, по реализации инвестиционной программы, производственной программы, а также в целях регулирования тарифов.

    - Степень исполнения обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, обязательств организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также по реализации инвестиционной программы, производственной программы определяется с использованием плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности в порядке, установленном Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надёжности, качества энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

    - Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности устанавливаются:

1) утвержденными инвестиционной программой, производственной программой в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных указанными программами;

2) концессионным соглашением в отношении создаваемого и (или) реконструируемого в течение срока действия концессионного соглашения объекта концессионного соглашения;

3) договором аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также конкурсной документацией при проведении конкурса на право заключения соответствующего договора аренды;

4) решением уполномоченных органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в отношении отдельных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в случае, предусмотренном частью 11.4.9. настоящей документации.

    - Фактические значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности определяются уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

    - Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с лучшими аналогами фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности и результатов технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

    - Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности включаются в состав инвестиционных программ, производственных программ, реализуемых организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в договоры аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и концессионные соглашения, объектами которых являются такие системы, отдельные объекты таких систем, на каждый год срока действия указанных программ, договоров аренды, концессионных соглашений с учетом особенностей, установленных федеральным законом № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

    - В случае, если создание централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов такой системы либо реконструкция такой системы или таких объектов предусмотрены концессионным соглашением, плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности и сроки их достижения концессионером должны быть установлены в отношении каждого предусмотренного утвержденными инвестиционной программой, производственной программой объекта централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения таким образом, чтобы обеспечивать достижение установленных концессионным соглашением плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности в установленные им сроки.

    - В целях контроля за результатами реализации инвестиционной программы, производственной программы и в целях регулирования тарифов уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации устанавливает плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности в отношении объектов, создание, реконструкция и (или) ремонт которых предусмотрены инвестиционной программой, производственной программой, на период, следующий за последним годом их реализации. В указанном случае плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности определяются исходя из значений этих показателей, установленных реализованными инвестиционной программой, производственной программой. Продолжительность периода, следующего за последним годом реализации инвестиционной программы, производственной программы, устанавливается в соответствии с правилами определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности, предусмотренными частью 11.4.3. настоящей документации, и в установленном данными правилами порядке.

    - В случае, если организация, осуществляющая горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, не достигла утвержденных плановых значений показателей надежности и качества, тарифы этой организации, устанавливаемые, изменяемые или корректируемые на очередной год, подлежат уменьшению в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации, исходя из степени исполнения обязательств этой организации по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы.

    - Плановые значения показателей энергетической эффективности применяются при установлении на очередной период регулирования тарифов в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

    - Предельно допустимые плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объекта концессионного соглашения в Ледовском сельсовете Советского района после осуществления мероприятий по его реконструкции представлены в пункте 11.4.13. настоящей документации.

    - Предельно допустимые плановые значения надежности, качества, энергетической эффективности объекта концессионного соглашения после осуществления мероприятий по его созданию и (или) реконструкции должны соответствовать следующим показателям:

По лоту № 1.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Количество перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км. | не более 0 | не более 0 | не более 0 | не более 0 | не более 0 |
| 2. | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | не более 0 | не более 0 | не более 0 | не более 0 | не более 0 |
| 3. | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | не более 10,0 | не более 10,0 | не более 10,0 | не более 10,0 | не более 10,0 |
| 4. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВтч/куб.м. | не более 1,03 | не более 1,03 | не более 1,03 | не более 1,03 | не более 1,03 |
| 5. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВтч/куб.м. | не более 1,03 | не более 1,03 | не более 1,03 | не более 1,03 | не более 1,03 |

По лоту № 2.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км. | не более 0 | не более 0 | не более 0 | не более 0 | не более 0 |
| 2. | для сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВтч/куб.м. | не более 0,56 | не более 0,56 | не более 0,56 | не более 0,56 | не более 0,56 |

  - Разработка инвестиционной программы.

    - Инвестиционная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение – программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Основанием для разработки инвестиционной программы является техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное органом местного самоуправления, с учетом:

1) результатов технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

2) плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности;

3) схемы водоснабжения и водоотведения;

4) плана снижения сбросов;

    - Утверждение инвестиционной программы без утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения не допускается.

    - Инвестиционная программа должна содержать:

1) плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности;

2) перечень мероприятий по строительству новых, реконструкции и (или) модернизации существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, включая мероприятия, необходимые для подключения (технологического присоединения) новых абонентов;

3) объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с указанием источников финансирования;

4) график реализации мероприятий инвестиционной программы;

5) расчет эффективности инвестирования средств;

6) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

7) иные сведения.

    - Инвестиционная программа включает планы мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, планы мероприятий по приведению качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями.

    - Инвестиционная программа утверждается уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления в случае, если законом субъекта Российской Федерации переданы полномочия по утверждению инвестиционной программы. В случае, если инвестиционная программа утверждается уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, такая программа до ее утверждения подлежит согласованию с органом местного самоуправления. Указанные органы могут привлекать независимые организации для анализа обоснованности инвестиционной программы. Согласованная органом местного самоуправления инвестиционная программа направляется в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение. Планы мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, планы мероприятий по приведению качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями также подлежат согласованию с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

    - Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации оценивает доступность для абонентов тарифов организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, рассчитанных с учетом расходов на реализацию инвестиционной программы, в том числе с учетом возможности осуществления этих мероприятий за счет займов и кредитов, погашение которых осуществляется в последующие периоды регулирования тарифов. В случае недоступности тарифов такой организации для абонентов органы местного самоуправления совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определяют иные источники финансирования инвестиционной программы.

    - Объем финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы должен быть достаточным для финансирования мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой, но не превышать укрупненные нормативы цены создания различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и объектов инженерной инфраструктуры, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

    - В случае заключения организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения. При изменении инвестиционной программы объем инвестиций, которые концессионер обязуется привлечь для финансирования инвестиционной программы, изменению не подлежит. При прекращении действия концессионного соглашения концедент обеспечивает в установленные концессионным соглашением сроки возврат концессионеру инвестированного капитала, за исключением инвестированного капитала, возврат которого учтен при установлении тарифов организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

    - Инвестиционная программа разрабатывается не менее чем на три года и может ежегодно корректироваться с учетом изменения объективных условий деятельности соответствующих организаций.

    - Порядок разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ (с учетом особенностей разработки, согласования, утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, и содержания таких программ), в том числе планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, планов мероприятий по приведению качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями, требования к составу инвестиционных программ, технического задания на разработку или корректировку инвестиционной программы, а также критерии принятия решения о согласовании и утверждении инвестиционной программы и порядок рассмотрения разногласий по вопросам согласования и утверждения инвестиционной программы устанавливаются Постановлением Правительства РФ от 29.072013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

    - Утвержденные инвестиционные программы организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, должны содержать мероприятия, необходимые и достаточные для исполнения такими организациями обязательств по достижению включенных в инвестиционные программы плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности.

    - Утвержденные инвестиционные программы организаций, осуществляющих свою деятельность по концессионному соглашению, объектом которого являются централизованные системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, должны содержать основные мероприятия, включенные в концессионное соглашение в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях. При этом объем финансовых потребностей, необходимых для реализации указанных инвестиционных программ, за исключением расходов, финансируемых за счет платы за подключение (технологическое присоединение), не должен превышать наименьшую из следующих величин:

1) величина, определяемая исходя из указанных в части 11.5.7 настоящей документации укрупненных нормативов цены создания различных видов объектов непроизводственного назначения и объектов инженерной инфраструктуры и на основании основных мероприятий, включенных в концессионное соглашение в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях;

2) предусмотренный концессионным соглашением в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения концессионером, а также концедентом, если условием концессионного соглашения предусмотрено принятие концедентом на себя части расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения.

  - Производственная программа.

    - Производственная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее – производственная программа), - программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения.

    - Производственные программы разрабатываются, утверждаются и корректируются в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 29.072013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

    - При разработке производственной программы учитываются:

1) результаты технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

2) плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности.

    - Производственная программа должна содержать:

1) перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, качества горячей воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке;

2) планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод);

3) объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы;

4) график реализации мероприятий производственной программы;

5) плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности;

6) иные сведения, предусмотренные порядком разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, указанном в части 11.6.2. настоящей документации.

    - Производственные программы утверждаются органами регулирования тарифов. Указанные органы могут привлекать независимые организации для анализа обоснованности производственной программы организации.

    - Производственная программа разрабатывается организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на срок действия регулируемых тарифов.

- ЦЕНЫ, ЗНАЧЕНИЯ И ПАРАМЕТРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОРГАНИЗАТОРОМ КОНКУРСА ПРИ ПОДГОТОВКЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, А ТАКЖЕ ЗНАЧЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ.

  - Предельные (максимальные) значения долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации:

а) базовый уровень операционных расходов на 2019 год: водоснабжение – 3046,37 тыс. руб.; водоотведение – 2263,23 тыс. руб.;

б) индекс эффективности операционных расходов – в сфере холодного водоснабжения – 1,0 %; в сфере водоотведения – 1%.

в) нормативный уровень прибыли в сферах холодного водоснабжения и водоотведения– 0,0 %;

г) показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

- уровень потерь воды – 10,0 %;

- удельный расход электрической энергии в сфере водоснабжения – 1,03  кВт.ч/куб.м.; в сфере водоотведения – 0,56 кВт.ч/куб.м.;

  - Объем отпуска воды в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема отпуска воды на срок действия концессионного соглашения:

водоснабжение

2018 год – 172,14 тыс. куб.м.;

2019 год – 172,14  тыс. куб.м.;

2020 год – 172,14 тыс. куб.м.;

2021 год – 172,14 тыс. куб.м.;

2022 год – 172,14  тыс. куб.м.;

2023 год – 172,14 тыс. куб.м.;

2024 год – 172,14 тыс. куб.м.;

водоотведение

2018 год – 76,10 тыс. куб.м.;

2019 год – 76,10 тыс. куб.м.;

2020 год – 76,10 тыс. куб.м.;

2021 год – 76,10 тыс. куб.м.;

2022 год – 76,10 тыс. куб.м.;

2023 год – 76,10 тыс. куб.м.;

2024 год – 76,10 тыс. куб.м.

12.3.	Цены на энергетические ресурсы в сфере водоснабжения и водоотведения в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения (без НДС):

водоснабжение:

2018 год – 7,48264 руб./кВт.ч.;

2019 год – 6,7032 руб./кВт.ч.;

2020 год – 7,02341 руб./кВт.ч.;

2021 год – 7,30435 руб./кВт.ч.;

2022 год – 7,59652 руб./кВт.ч.;

2023 год – 7,89279 руб./кВт.ч.;

2024 год – 8,20061 руб./кВт.ч.;

водоотведение

2018 год – 7,36729 руб./кВт.ч.;

2019 год – 6,52005 руб./кВт.ч.;

2020 год – 6,79389 руб./кВт.ч.;

2021 год – 7,06565 руб./кВт.ч.;

2022 год – 7,34827 руб./кВт.ч.;

2023 год – 7,63486 руб./кВт.ч.;

2024 год – 7,93262 руб./кВт.ч.;

12.4.	Данные о потерях и удельном потреблении энергетических ресурсов на единицу объема отпуска воды в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения:

- уровень потерь воды – 15,0%;

- удельное потребление энергетических ресурсов (электрической энергии) : в сфере водоснабжения – 1,03 кВт.ч/куб.м.; в сфере водоотведения – 0,56 кВт.ч/куб.м.;

  - Величина неподконтрольных расходов в сфере водоснабжения, определяемая в соответствии с нормативные правовыми актами Российской Федерации (за исключением расходов на энергетические ресурсы, арендной платы и налога на прибыль организаций):

водоснабжение

2019 год – 156,40 тыс. руб.;

2020 год – 174,85 тыс. руб.;

2021 год – 195,73 тыс. руб.;

2022 год – 219,62 тыс. руб.;

2023 год – 246,88 тыс. руб.;

2024 год – 278,08 тыс. руб.;

водоотведение

2019 год – 26,23 тыс. руб.;

2020 год – 27,34 тыс. руб.;

2021 год – 28,21 тыс. руб.;

2022 год – 29,25 тыс. руб.;

2023 год – 30,33 тыс. руб.;

2024 год – 31,45 тыс. руб.;

  - Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, по отношению к предыдущему году:

водоснабжение

2019 год – 104,5 %;

2020 год – 103,8 %;

2021 год – 105,1 %;

2022 год – 104,0 %;

2023 год – 104,0 %;

2024 год – 104,0 %;

водоотведение

2019 год – 104,5 %;

2020 год – 104,0 %;

2021 год – 105,6 %;

2022 год – 106,8 %;

2023 год – 104,5 %;

2024 год – 102,0 %;

  - Иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, включая определенные в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации:

- индекс роста цен на водоснабжение и водоотведение на 2019 год – 4,5 %;

- индекс роста цен на электрическую энергию в среднем на 2019 год согласно Прогнозу – 5,9 %;

- индекс потребительских цен в 2019 году в среднем  за год согласно Прогнозу    –   4,6 %.

- КРИТЕРИИ КОНКУРСА И ПАРАМЕТРЫ КРИТЕРИЕВ КОНКУРСА.

по лоту № 1.

| № п/п | Критерии конкурса | Параметры критериев конкурса |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начальное (предельное) значение критерия конкурса | Уменьшение, увеличение или соответствие установленного в конкурсном предложении значения критерия относительно начального (предельного) значения критерия конкурса |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, без учета расходов, источником финансирования, которых является плата за подключение (технологическое присоединение), тыс. руб. | в 2019г. – 50 000,00 руб. в 2020г. – 70 000,00 руб.; в 2021г. – 90 000,00 руб.; в 2022г. – 50 000,00 руб.; в 2023г. – 45 000,00руб. Итого: 305 000,00 руб. Предельный размер расходов на основные мероприятия по реконструкции объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения концессионером, представлены в пункте 13.1. | Соответствие, увеличение |
| Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера |  |  |  |
| 2. | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | 3046,37 – на первый год срока действия концессионного соглашения (расчет базового уровня операционных расходов в последующие годы действия концессионного соглашения осуществляется в соответствии с законодательством РФ в сфере государственного регулирования цен (тарифов) | Уменьшение, увеличение или соответствие |
| 4. | Уровень потерь воды, % | 2019г. – 10,0 2020г. – 10,0 2021г. – 10,0 2022г. – 10,0 2023г. – 10,0 | Соответствие, уменьшение |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб.м. | 2018г. - 1,03 2019г. – 1,03 2020г. – 1,03 2021г. – 1,03 2022г. – 1,03 2023г. – 1,03 | Соответствие, уменьшение |
| 6. | Нормативный уровень прибыли, % | 2018г. – 0,0 2019г. – 0,0 2020г. – 0,0 2021г. – 0,0 2022г. – 0,0 2023г. – 0,0 | Соответствие, уменьшение увеличение |
| Плановые значения показателей деятельности концессионера |  |  |  |
| 7. | Количество перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км. | 2019г. – 0 2020г. – 0 2021г. – 0 2022г. – 0 2023г. – 0 | соответствие |
| 8. | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 2019г. – 0 2020г. – 0 2021г. – 0 2022г. – 0 2023г. – 0 | соответствие |
| 9. | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 2019г. – 10,0 2020г. – 10,0 2021г. – 10,0 2022г. – 10,0 2023г. – 10,0 | Уменьшение, соответствие |
| 10. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб.м. | 2019г. – 1,03 2020г. – 1,03 2021г. – 1,03 2022г. – 1,03 2023г. – 1,03 | Уменьшение, соответствие |
| 11. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб.м. | 2019г. – 1,03 2020г. – 1,03 2021г. – 1,03 2022г. – 1,03 2023г. – 1,03 | Уменьшение, соответствие |

по лоту № 2.

| № п/п | Критерии конкурса | Параметры критериев конкурса |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начальное (предельное) значение критерия конкурса | Уменьшение, увеличение или соответствие установленного в конкурсном предложении значения критерия относительно начального (предельного) значения критерия конкурса |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, без учета расходов, источником финансирования, которых является плата за подключение (технологическое присоединение), тыс. руб. | в 2019г. – 30 000,00 руб. в 2020г. – 20 000,00 руб.; в 2021г. – 25 000,00 руб.; в 2022г. – 35 000,00 руб.; в 2023г. – 46 000,00 руб. Итого: 156 000,00 руб. Предельный размер расходов на основные мероприятия по реконструкции объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения концессионером, представлены в пункте 13.1. | Соответствие, увеличение |
| Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера |  |  |  |
| 2. | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | 2263,23 – на первый год срока действия концессионного соглашения (расчет базового уровня операционных расходов в последующие годы действия концессионного соглашения осуществляется в соответствии с законодательством РФ в сфере государственного регулирования цен (тарифов) | Уменьшение, увеличение или соответствие |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб.м. | 2019г. – 0,56 2020г. – 0,56 2021г. – 0,56 2022г. – 0,56 2023г. – 0,56 | Соответствие, уменьшение |
| 6. | Нормативный уровень прибыли, % | 2018 – 2019 гг. – 0,0 2019 – 2020 гг. – 0,0 2020 – 2021 гг. – 0,0 2021 – 2022 гг. – 0,0 2022 – 2023 гг. – 0,0 | Соответствие, уменьшение увеличение |
| Плановые значения показателей деятельности концессионера |  |  |  |
| 1. | Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км. | 2019 – 2020 гг. – 0 2020 – 2021 гг. – 0 2021 – 2022 гг. – 0 2022 – 2023 гг. – 0 2023 – 2024 гг. – 0 | соответствие |
| 2. | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 2019 – 2020 гг. – 10 2020 – 2021 гг. – 10 2021 – 2022 гг. – 10 2022 – 2023 гг. – 10 2023 – 2024 гг. – 10 | соответствие |
| 3. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВтч/куб.м. | 2019 – 2020 гг. – 0,01 2020 – 2021 гг. – 0,01 2021 – 2022 гг. – 0,01 2022 – 2023 гг. – 0,01 2023 – 2024 гг. – 0,01 | Уменьшение, соответствие |

Примечание: Критерий 1 «Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения» и Критерий 2 «Базовый уровень операционных расходов» устанавливаются в ценах первого года срока действия концессионного соглашения. Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения устанавливается на весь срок действия концессионного соглашения.

  - Предельный размер расходов на основные мероприятия по реконструкции объекта

концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения концессионером.

По лоту №1:

| п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Кол- во | Срок исполнения, финансирование по годам, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Водопроводные сети п. Хомутовка | Ремонт сетей водопровода | шт. | 1 | 50 000 |  |  |  |  |
|  |  | Замена задвижек ул. Садовая, ул. Новая, ул. Мирная, ул. Совтская, ул. Память Ильича, замена глубинного насоса ЭЦВ 6-10-8 | шт. | 5 |  | 25 000 |  |  |  |
|  |  | Демонтаж и замена трубы диаметр 50 мм. | Метров. | 80 |  |  |  | 50 000 |  |
| 2. | Водозабор ул. Молодёжная п.Хомутовка | Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-10-8 | шт. | 1 |  | 45 000 |  |  |  |
| 3. | Водозабор Калиновский сад п.Хомутовка | Замена глубинного насоса ЭЦВ 25-8-120 | шт. | 1 |  |  | 90 000 |  |  |
| 4. | Водонапорная башня п. Хомутовка ул. Молодёжная | Ремонт водонапорной башни | Шт. | 1 |  |  |  |  | 45 000 |
| Общая стоимость мероприятий - 305 000,00 руб. |  |  |  |  | 50 000,00 | 70 000,00 | 90 000,00 | 50 000,00 | 45 000,00 |

По лоту  №2:

| п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Кол- во | Срок исполнения, финансирование по годам, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Сети канализации п. Хомутовка | Ремонт канализационных колодцев | шт. | 10 | 30 000 |  |  |  |  |
|  |  | Замена люков и ремонт верхней части горловины | шт. | 10 |  | 20 000 |  |  |  |
|  |  | Ремонт лотков на полях фильтрации | шт. | 1 |  |  | 25 000 |  |  |
| 2. | Станция перекачки п. Хомутовка по ул. Заводская | Замена насоса канализационной насосной станции (КНС) СМ 80-50-200 | шт. | 1 |  |  |  | 35 000 |  |
| 3. | Сети КНС | Ремонт канализационных колодцев с установкой люков. | шт. | 8 |  |  |  |  | 46 000 |
| Общая стоимость мероприятий - 156 000,00 руб. |  |  |  |  | 30 000,00 | 20 000,00 | 25 000,00 | 35 000,00 | 46 000,00 |

- ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА.

  - Требования к лицам, которые намереваются принять участие в конкурсе (предварительном отборе):

- заявителем может быть индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица;

- отсутствует решение о ликвидации юридического лица – заявителя или о прекращении физическим лицом – заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

- отсутствует решение о признании заявителя банкротом или об открытии в отношении него конкурсного производства;

- внесение заявителем задатка в размере и порядке, указанных в части 15 конкурсной документации, в качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению Концессионного соглашения.

  - В случае, если Заявителем выступают действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более юридических лица, то требованиям, установленным пунктами 1-3 части 14.1 настоящей документации, должно соответствовать каждое юридическое лицо – участник указанного простого товарищества.

  - В соответствии со статьёй 40 Закона о концессионных соглашениях сторонами концессионного соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, концессионером не могут являться иностранное юридическое лицо (в том числе посредством заключения договора доверительного управления имуществом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации), организация и другое корпоративное образование, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, не имеющие аккредитованных филиала, представительства на территории Российской Федерации, либо два и более юридических лица, которые действуют по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) и в числе которых имеются указанные иностранные юридические лица.

  - Уступка или иная передача прав и обязанностей заявителя или участника конкурса другому лицу либо другому заявителю или участнику конкурса не допускается.

- РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОК ВНЕСЕНИ ЗАДАТКА.

  - В целях обеспечения своих обязательств по заключению концессионного соглашения каждый заявитель должен оплатить на расчётный счёт Специализированной организации сумму задатка в размере, указанном в Информационной карте конкурса. Заявитель вправе до подачи заявки заключить договор о задатке со Специализированной организацией в письменной форме по месту приема заявок, указанному в Информационной карте конкурса.

Реквизиты для внесения задатка. Получатель: ООО СО «Тендер-Инфо», ИНН 4632165269, КПП 463201001, ОГРН 1124632008533, ОКПО 30872217, Р/с № 40702810581260008198 в Московском филиале ПАО КБ «Восточный», К/с 30101810945250000682, БИК 044525682.   В графе «назначение платежа» платежного поручения (квитанции) следует указать: задаток для участия в конкурсе по концессии объектов (водоснабжения и водоотведения – указать согласно выбранного лота) п. Хомутовка  согл. извещению №_________    на сайте торгов (или по договору о задатке от ____ №___).

  - Договор о задатке заключается по форме, предусмотренной Приложением № 3 к конкурсной документации.

  - Данная конкурсная документация является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача Заявителем заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток должен поступить на расчётный счет до окончания срока приема заявок на участие в конкурсе, установленной в Информационной карте конкурса.

  - Допускается перечисление суммы задатка третьими лицами. В этом случае обязательно указание плательщиком суммы задатка в платёжном поручении имени (наименования) заявителя, за которого вносится задаток.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Специализированной организации, является выписка по счёту о поступлении сумм задатков, которую Специализированная организация представляет в конкурсную комиссию в день окончания подачи заявок.

  - В случае не поступления в установленный срок суммы задатка на счет Специализированной организации, что подтверждается соответствующей выпиской, обязательства заявителя по внесению задатка считаются неисполненными, заявитель к участию в конкурсе не допускается.

  - Заявитель не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Специализированной организации в качестве задатка. Специализированная организация не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими в качестве задатка. На денежные средства, перечисленные в качестве задатка, проценты не начисляются.

  - Возврат денежных средств осуществляется на счет заявителя, указанный им в заявке на участие в конкурсе. Заявитель обязан незамедлительно информировать Специализированную организацию об изменении своих реквизитов. Специализированная организация не отвечает за нарушение сроков возврата задатка в случае, если заявитель своевременно не информировал организатора конкурса об изменении своих реквизитов.

  - Задаток возвращается Специализированной организацией заявителю или участнику конкурса в следующих случаях:

1) если по итогам проведения предварительного отбора заявитель не допущен к участию в конкурсе внесенная им сумма задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола проведения предварительного отбора участников конкурса;

2) если участник не признан победителем конкурса внесенная им сумма задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса;

3) если заявителем (участником конкурса) отозвана в установленном порядке заявка на участие в конкурсе (конкурсное предложение) внесенная сумма задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Специализированной организацией письменного уведомления заявителя (участника конкурса) об отзыве заявки на участие в конкурсе (конкурсного предложения);

4) если заявка получена от заявителя после истечения срока представления заявок внесенная сумма задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения такой заявки;

5) если конкурсное предложение получено после истечения срока представления конкурсных предложений внесенная участником конкурса сумма задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого конкурсного предложения;

6) если Организатором конкурса принято решение о переносе срока проведения конкурса внесенная сумма задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информационного сообщения о переносе срока проведения конкурса. Если заявитель желает принять участие в конкурсе, перенесенном на новый срок, он письменно уведомляет об этом Специализированную организацию и задаток остается на расчетном счете Специализированной организации до подведения итогов предварительного отбора, до дня подписания протокола о результатах проведения конкурса или до даты заключения концессионного соглашения;

7) если Организатором конкурса принято решение об отказе от проведения конкурса (отмене конкурса) все внесенные суммы задатков возвращаются Специализированной организацией в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информационного сообщения об отказе от проведения конкурса (отмене конкурса);

8) если концессионное соглашение заключено с победителем конкурса внесенная сумма Задатка возвращается ему в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения концессионного соглашения;

9) если конкурс был признан состоявшимся суммы внесенных Задатков возвращаются всем участникам конкурса, за исключением Победителя конкурса, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса;

10) если конкурс признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в конкурсе либо признания участником конкурса только одного заявителя внесенная сумма задатка возвращается такому заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения концессионного соглашения с таким заявителем;

11) если по результатам рассмотрения представленного только одним участником конкурса конкурсного предложения концедентом не было принято решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения внесенная сумма задатка возвращается в течение 15 (пятнадцати) дней со дня истечения тридцатидневного срока, предусмотренного для заключения концессионного соглашения с этим участником;

12) если концессионное соглашение заключено с победителем конкурса задаток возвращается участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания концессионного соглашения с победителем конкурса или с таким участником конкурса.

  - Специализированная организация также возвращает заявителю, представившему единственную заявку на участие в конкурсе, внесенный им задаток в следующих случаях:

1) если заявителю не было предложено представить концеденту предложение о заключении концессионного соглашения, внесенная сумма задатка возвращается в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся;

2) если заявитель не представил концеденту предложение о заключении концессионного соглашения, внесенная сумма задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня истечения установленного срока представления предложения о заключении концессионного соглашения;

3) если концедент по результатам рассмотрения представленного заявителем предложения о заключении концессионного соглашения не принял решение о заключении с таким заявителем концессионного соглашения, внесенная сумма задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня истечения установленного срока рассмотрения концедентом предложения о заключении концессионного соглашения.

  - Случаи невозврата задатка:

- если участник конкурса, признанный победителем конкурса, уклоняется или отказывается от заключения концессионного соглашения внесенная сумма задатка после истечения крайнего срока заключения концессионного соглашения перечисляется Специализированной организацией Организатору конкурса и переходит в собственность Организатора конкурса;

- задаток не возвращается участнику, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, до подписания концессионного соглашения с победителем конкурса или с таким участником конкурса.

- ПОРЯДОК, МЕСТО И СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ОТБОРЕ) И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ.

  - Заявки на участие в конкурсе должны отвечать требованиям, установленным к таким заявкам конкурсной документацией, и содержать документы и материалы, предусмотренные конкурсной документацией и подтверждающие соответствие заявителей требованиям, предъявляемым к участникам конкурса. В качестве заявителей могут выступать: индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.

  - Заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке в письменной произвольной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя, и представляется в конкурсную комиссию в порядке, установленном конкурсной документацией, в отдельном запечатанном конверте. К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись представленных им документов и материалов, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия – у заявителя. Опись (оригинал и копия) подаются отдельно от запечатанных конвертов с заявкой.

  - Место и срок (даты начала и окончания) подачи заявок на участие в конкурсе установлены в Информационной карте конкурса.

  - Заявки представляются в Конкурсную комиссию в запечатанных конвертах с пометкой «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ (ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЛИ ВОДООТВЕДЕНИЯ – указать согласно выбранного лота), РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЁЛКА ХОМУТОВКА ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ». На конверте с Заявкой также указывается наименование и почтовый адрес Заявителя.

При поступлении Заявок без указанных в настоящем пункте пометок на конвертах они не считаются Заявкой и не подлежат рассмотрению Конкурсной комиссией.

  - Представленная в конкурсную комиссию заявка на участие в конкурсе подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других заявок на участие в конкурсе. На копии описи представленных заявителем документов и материалов делается отметка о дате и времени представления заявки на участие в конкурсе с указанием номера этой заявки.

  - Конверт с заявкой на участие в конкурсе, представленной в конкурсную комиссию по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе, не вскрывается и возвращается представившему ее заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии заявки на участие в конкурсе. В случае поступления такой заявки по почте конверт с заявкой не вскрывается и возвращается представившему ее заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Заявки, по адресу Заявителя, указанному на конверте.

  - В случае, если по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе представлено менее двух заявок на участие в конкурсе, конкурс по решению концедента, принимаемому на следующий день после истечения этого срока, объявляется несостоявшимся.

- ПОРЯДОК И СРОК ИЗМЕНЕНИЯ И (ИЛИ) ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ.

  - Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в конкурсе. Изменение заявки на участие в конкурсе или уведомление о ее отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.

  - Изменение в заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с требованиями части 16 Конкурсной документации. Конверты дополнительно маркируются словом «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ (ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЛИ ВОДООТВЕДЕНИЯ – указать согласно выбранного лота), РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЁЛКА ХОМУТОВКА ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ».

  - Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация Заявки в соответствии с требованиями конкурсной документации.

- ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНОВ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ОТБОРЕ), А ТАКЖЕ ФОРМЫ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ.

  - Для участия в конкурсе заявители представляют следующие документы:

1) заявку на участие в конкурсе оформленную с учётом требований, предусмотренных в части 16 настоящей документации и содержащую:

- для юридических лиц – фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, платёжные реквизиты, в том числе реквизиты для возврата оплаченного задатка, номер контактного телефона, адрес электронной почты;

- для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, платёжные реквизиты, в том числе реквизиты для возврата оплаченного задатка, номер контактного телефона, адрес электронной почты.

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или заверенную заявителем копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или заверенную заявителем копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее – руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

4) удостоверенные заявителем – юридическим лицом копии своих учредительных документов (устав, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговых органах);

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение концессионного соглашения, внесение задатка или обеспечение исполнения концессионного соглашения являются крупной сделкой;

6) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица или о прекращении физическим лицом заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (квитанция об оплате или платежное поручение с отметкой банка об исполнении).

  - По концессионному соглашению, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, заявка на участие в конкурсе помимо сведений, указанных в пункте 18.1. настоящей документации, должна содержать сведения о лицах:

1) которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения или в результате других сделок либо по иным основаниям) более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал хозяйственного общества, либо более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов общего числа членов кооператива или участников хозяйственного товарищества;

2) которые на основании договора или по иным основаниям получили право или полномочие определять решения, принимаемые заявителем, в том числе определять условия осуществления заявителем предпринимательской деятельности;

3) которые имеют право назначать единоличный исполнительный орган и (или) более чем пятьдесят процентов состава коллегиального исполнительного органа заявителя и (или) имеют безусловную возможность избирать более чем пятьдесят процентов состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления заявителя;

4) которые осуществляют полномочия управляющей компании заявителя;

5) в интересах которых прямо или косвенно осуществляется владение более чем двадцатью пятью процентами акций (долей) заявителя их номинальными держателями, а также о лицах, учрежденных в иностранном государстве, которое предоставляет льготный налоговый режим и (или) законодательством которого не предусматриваются раскрытие и предоставление информации о юридическом лице (офшорные зоны).

  - Форма предоставления указанных в части 18.2. настоящей документации сведений утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. (см. Постановление Правительства РФ от 04.03.2017 г. № 258 «Об определении федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление мониторинга заключения и реализации заключенных концессионных соглашений, а также федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на утверждение формы предоставления сведений для участия в конкурсе на право заключения концессионного соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, указанных в части 1 статьи 48 Федерального закона «О концессионных соглашениях»). Если на момент подачи заявки указанная форма предоставления сведений не будет утверждена, то требуемые сведения подаются в произвольной форме.

- ПОРЯДОК, ДАТА ВРЕМЯ И МЕСТО ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ.

  - Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании конкурсной комиссии в день, во время и в месте, которые установлены в Информационной карте конкурса. При этом объявляются и заносятся в протокол о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место жительства) каждого заявителя, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, а также сведения о наличии в этой заявке документов и материалов, представление которых заявителем предусмотрено конкурсной документацией.

  - В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим заявителем заявки на участие в конкурсе не отозваны, все заявки на участие в конкурсе этого заявителя, поданные в отношении одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому заявителю.

  - Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Заявители или их представители вправе осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование, в том числе видеозапись и фотофиксацию содержания заявок на участие в конкурсе.

  - Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или, в случае проведения конкурса по нескольким лотам, перед вскрытием таких конвертов с заявками на участие в конкурсе в отношении каждого лота  конкурсная комиссия объявляет участникам конкурса, присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возможности подачи заявок на участие в конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок на участие в конкурсе до вскрытия таких конвертов. При этом конкурсная комиссия объявляет последствия подачи двух и более заявок на участие в конкурсе одним участником конкурса.

  - Информация, которая представляется в составе заявки на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, не может быть признана организациями – участниками такого конкурса коммерческой тайной.

  - Вскрытию подлежат все конверты с заявками на участие в конкурсе, представленными в конкурсную комиссию до истечения установленного конкурсной документацией срока представления заявок на участие в конкурсе.

  - Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется в один день. По окончании вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия предоставляет возможность присутствующим заявителям или их представителям осуществить фотографирование, в том числе видеозапись и фотофиксацию содержания заявок на участие в конкурсе, а также представить свои замечания для внесения в протокол вскрытия конвертов. После этого конкурсная комиссия объявляет об окончании процедуры вскрытия конвертов. При составлении протокола вскрытия конвертов присутствие заявителей и (или) их представителей не допускается.

  - Протокол о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией, подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии, Специализированной организацией непосредственно после вскрытия таких конвертов и не позднее трёх дней, следующих за датой подписания этого протокола, размещается на Официальном сайте торгов.

- ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА.

  - Предварительный отбор участников конкурса проводится в срок, указанный в Информационной карте конкурса.

  - При проведении предварительного отбора конкурсная комиссия определяет:

1) соответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, содержащимся в конкурсной документации. При этом конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленной им заявки на участие в конкурсе;

2) соответствие заявителя – индивидуального предпринимателя, юридического лица или выступающих в качестве заявителя юридических лиц – участников договора простого товарищества требованиям к участникам конкурса, установленным настоящей конкурсной документацией. При этом конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленных им документов и материалов, подтверждающих его соответствие указанным требованиям;

3) соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к концессионеру Законом о концессионных соглашениях, а именно: концессионер – индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица;

4) отсутствие решения о ликвидации юридического лица – заявителя или о прекращении физическим лицом – заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

5) отсутствие определения суда о возбуждении производства по делу о банкротстве в отношении заявителя;

6) отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности лица по уплате этих сумм исполненной) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов лица, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период.

  - Протокол проведения предварительного отбора.

Конкурсная комиссия на основании результатов проведения предварительного отбора участников конкурса принимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсе или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и оформляет это решение протоколом проведения предварительного отбора участников конкурса, включающим в себя наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) заявителя, прошедшего предварительный отбор участников конкурса и допущенного к участию в конкурсе, а также наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) заявителя, не прошедшего предварительного отбора участников конкурса и не допущенного к участию в конкурсе, с обоснованием принятого конкурсной комиссией решения.

  - Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе принимается конкурсной комиссией в случае, если:

1) заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса и установленным частью 14 настоящей документации;

2) заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям, предъявляемым к заявкам на участие в конкурсе и установленным настоящей документацией;

3) представленные заявителем документы и материалы неполны и (или) недостоверны;

4) задаток заявителя не поступил на расчётный счет в срок и в размере и по реквизитам, которые установлены частью 15.1. конкурсной документацией;

  - Протокол проведения предварительного отбора участников конкурса подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии, Специализированной организацией и размещается на Официальном сайте торгов не позднее даты окончания предварительного отбора участников конкурса.

  - Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола проведения предварительного отбора участников конкурса, но не позднее чем за шестьдесят рабочих дней до дня истечения срока представления конкурсных предложений в конкурсную комиссию направляет участникам конкурса уведомление с предложением представить конкурсные предложения. Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, направляется уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсе с приложением копии указанного протокола и возвращаются внесенные ими суммы задатков в течение пяти рабочих дней со дня подписания указанного протокола членами конкурсной комиссии.

  - Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

- ПОСДЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ КОНКУРСА НЕСОСТОЯВШИМСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРИЁМА ЗАЯВОК.

  - В случае если конкурс объявлен не состоявшимся ввиду того, что по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе представлено менее двух заявок на участие в конкурс, концедент вправе вскрыть конверт с единственной представленной заявкой на участие в конкурсе и рассмотреть эту заявку в порядке, установленном настоящим пунктом, в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся. В случае, если заявитель и представленная им заявка на участие в конкурсе соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией, концедент в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся вправе предложить такому заявителю представить предложение о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации. Срок представления заявителем этого предложения составляет не более чем шестьдесят рабочих дней со дня получения заявителем предложения концедента. Срок рассмотрения концедентом представленного таким заявителем предложения устанавливается решением концедента, но не может составлять более чем пятнадцать рабочих дней со дня представления таким заявителем предложения. По результатам рассмотрения представленного заявителем предложения концедент в случае, если это предложение соответствует требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принимает решение о заключении концессионного соглашения с таким заявителем.

  - Специализированная организация возвращает заявителю, представившему единственную заявку на участие в конкурсе, внесенный им задаток в случае, если:

1) заявителю не было предложено представить концеденту предложение о заключении концессионного соглашения, – в течение пятнадцати рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся;

2) заявитель не представил концеденту предложение о заключении концессионного соглашения, – в течение пяти рабочих дней после дня истечения установленного срока представления предложения о заключении концессионного соглашения;

3) концедент по результатам рассмотрения представленного заявителем предложения о заключении концессионного соглашения не принял решение о заключении с таким заявителем концессионного соглашения, – в течение пяти рабочих дней после дня истечения установленного срока рассмотрения концедентом предложения о заключении концессионного соглашения.

- ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

  - После прохождения первого этапа конкурса (предварительного отбора) участники конкурса, прошедшие предварительный отбор, представляют в конкурсную комиссию конкурсные предложения в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документацией.

  - Место и срок (даты начала и окончания) представления конкурсных предложений установлены в Информационной карте конкурса.

  - Конкурсное предложение оформляется на русском языке в письменной форме, в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участника конкурса, и представляется в конкурсную комиссию в установленном конкурсной документацией порядке в отдельном запечатанном конверте. К конкурсному предложению прилагается удостоверенная подписью участника конкурса опись представленных им документов и материалов в двух экземплярах, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у участника конкурса. Опись (оригинал и копия) подаются отдельно от запечатанных конвертов с конкурсным предложением.

  - На конверте с Конкурсным предложением должно быть указано: «КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КОНКУРСУ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ (ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЛИ ВОДООТВЕДЕНИЯ – указать согласно выбранного лота), РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЁЛКА ХОМУТОВКА ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ». Кроме того, на конверте с Конкурсным предложением указывается наименование и местонахождение (почтовый адрес) или фамилия, имя, отчество и место жительство (для индивидуальных предпринимателей) Участника конкурса, представляющего Конкурсное предложение.

  - Представленное в конкурсную комиссию конкурсное предложение подлежит регистрации в журнале регистрации конкурсных предложений под порядковым номером с указанием даты и точного времени его представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других конкурсных предложений. На копии описи представленных участником конкурса документов и материалов делается отметка о дате и времени представления конкурсного предложения с указанием номера этого конкурсного предложения.

  - Участник конкурса вправе представить конкурсное предложение на заседании конкурсной комиссии в момент вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, который является моментом истечения срока представления конкурсных предложений. После истечения, установленного в настоящем разделе срока Конкурсные предложения не принимаются.

  - Конверт с конкурсным предложением, представленным в конкурсную комиссию после истечения срока представления конкурсных предложений, не вскрывается и возвращается представившему ее участнику конкурса вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии конкурсного предложения. В случае поступления такого конкурсного предложения по почте конверт с конкурсным предложением не вскрывается и возвращается представившему ее участнику конкурса вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии конкурсного предложения, по адресу участника конкурса, указанному на конверте.

- ОФОРМЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

  - Конкурсное предложение составляется согласно форме, предусмотренной Приложением № 2 к конкурсной документации, и должно включать в себя значение предлагаемого участником конкурса условия в виде числового значения для каждого критерия конкурса, предусмотренного частью 13 настоящей документации, на каждый год срока действия концессионного соглашения.

  - Конкурсное предложение должно включать перечень мероприятий по созданию и (или) реконструкции Объекта соглашения, направленных на достижение концессионером целей, предусмотренных Заданием и основными мероприятиями по реконструкции объекта концессионного соглашения (часть 11 документации), с описанием основных характеристик  этих мероприятий, их стоимости,  а также предельно допустимые плановые значения надежности и энергетической эффективности, достигнутые концессионером после осуществления мероприятий по созданию и (или) реконструкции Объекта соглашения.

  - Конкурсное предложение может содержать сведения, документы и расчёты, обосновывающие возможность достижения участником конкурса значений критериев конкурса, указанных им в конкурсном предложении, а также источники финансирования запланированных мероприятий по созданию (реконструкции) Объекта соглашения.

  - В случае, если участником конкурса предложено увеличение начального (предельного) значения критерия 1 конкурса путем включения дополнительных (иных) мероприятий по созданию (или) реконструкции Объекта соглашения, то участник конкурса должен указать в конкурсном предложении источники финансирования таких мероприятий.

  - Участник конкурса вправе указать в конкурсном предложении сумму расходов на реконструкцию, равную начальному (предельному) значению, и не предлагать дополнительных расходов на реконструкцию.

- ПОРЯДОК И СРОК ИЗМЕНЕНИЯ И (ИЛИ) ОТЗЫВА КОНКУРНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

  - Участник конкурса вправе изменить или отозвать свое Конкурсное предложение в любое время до истечения срока представления в Конкурсную комиссию конкурсных предложений. Изменение Конкурсного предложения или уведомление о его отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных предложений.

  - Изменение Конкурсного предложения должно быть составлено, оформлено, запечатано, маркировано и представлено в соответствии частью 22 Конкурсной документации.

  - Конверты с изменениями Конкурсных предложений маркируются «ИЗМЕНЕНИЕ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ (ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЛИ ВОДООТВЕДЕНИЯ – указать согласно выбранного лота), РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЁЛКА ХОМУТОВКА ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ». На конвертах с изменениями также указывается наименование и местонахождение (почтовый адрес) или фамилия, имя, отчество и место жительство (для индивидуальных предпринимателей) Участника конкурса, направившего изменение Конкурсного предложения.

  - В случае, если изменение Конкурсного предложения влечет за собой также изменение ранее предоставленных в составе Заявки на участие в конкурсе и (или) Конкурсного предложения документов и (или) материалов, Участник конкурса обязан предоставить в составе изменений Конкурсного предложения новые документы и материалы (документы и материалы в новой редакции) и перечень документов и материалов, ранее предоставленных Участником конкурса, но не подлежащих рассмотрению Конкурсной комиссией в связи с их изменением и утратой их актуальности.

  - Регистрация изменений Конкурсного предложения и уведомления об отзыве Конкурсного предложения производится в том же порядке, что и регистрация Конкурсного предложения в соответствии Конкурсной документацией.

- ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С КОНКУРСНЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ.

  - Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на заседании конкурсной комиссии в день, во время и в месте, которые указаны в Информационной карте конкурса.

  - При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями наименование и место нахождения (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) каждого участника конкурса, сведения о наличии в конкурсном предложении документов и материалов, требование о представлении которых участниками конкурса содержится в конкурсной документации. Конкурсной комиссией оглашаются значения содержащихся в конкурсных предложениях условий в соответствии с такими критериями конкурса на право заключения концессионного соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, и такие значения вносятся в протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.

  - Участники конкурса, представившие конкурсные предложения в конкурсную комиссию, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями. Участники конкурса, представившие конкурсные предложения в конкурсную комиссию, или их представители вправе осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование, в том числе видеозапись и фотофиксацию конкурсных предложений участников. Информация, которая представляется в составе конкурсного предложения по конкурсу на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, не может быть признана организациями – участниками такого конкурса коммерческой тайной.

  - Вскрытию подлежат все конверты с конкурсными предложениями, представленными участниками конкурса в конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных предложений, за исключением конвертов с конкурсными предложениями, представленными участниками конкурса, которыми не были соблюдены установленные конкурсной документацией порядок, размер и (или) срок внесения задатков.

  - Конверт с конкурсным предложением, представленным в конкурсную комиссию по истечении срока представления конкурсных предложений, а также конверт с конкурсным предложением, представленным участником конкурса, которым не были соблюдены установленные конкурсной документацией порядок, размер и (или) срок внесения задатка, не вскрывается и возвращается представившему его участнику конкурса вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии конкурсного предложения.

  - По окончании вскрытия конвертов с конкурсными предложениями конкурсная комиссия предоставляет возможность присутствующим участникам конкурса или их представителям осуществить видеозапись и фотофиксацию конкурсных предложений участников, а также представить свои замечания для внесения в протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями. После этого конкурсная комиссия объявляет об окончании процедуры вскрытия конвертов с конкурными предложениями. При составлении протокола вскрытия конвертов с конкурсными предложениями присутствие участников конкурса и (или) их представителей не допускается.

  - Протокол о вскрытии конвертов с конкурсными предложениями ведется конкурсной комиссией, подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии, Специализированной организацией непосредственно после вскрытия таких конвертов и не позднее трёх дней, следующих за датой подписания этого протокола, размещается на Официальном сайте торгов.

- ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

  - Рассмотрение и оценка конкурсных предложений, представленных участниками конкурса, конверты с конкурсными предложениями которых подлежат вскрытию в соответствии частью 25 настоящей документации, осуществляются в установленном конкурсной документацией порядке конкурсной комиссией, которая определяет соответствие конкурсного предложения требованиям конкурсной документации и проводит оценку конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их соответствии требованиям конкурсной документации, в целях определения победителя конкурса.

  - Конкурсная комиссия на основании результатов рассмотрения конкурсных предложений принимает решение о соответствии или о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации.

  - Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации принимается конкурсной комиссией в случае, если:

1) участником конкурса не представлены документы и материалы, предусмотренные конкурсной документацией, подтверждающие соответствие конкурсного предложения требованиям, установленным конкурсной документацией, и подтверждающие информацию, содержащуюся в конкурсном предложении;

2) условие, содержащееся в конкурсном предложении, не соответствует установленным параметрам критериев конкурса и (или) предельным значениям критериев конкурса;

3) представленные участником конкурса документы и материалы недостоверны.

  - Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

- ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ, ОБЪЕКТОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЮТСЯ ОБЪЕКТЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ТАКИХ СИСТЕМ.

  - Оценка конкурсных предложений проводится в соответствии с критериями конкурса, указанными в части 13 настоящей документации, и осуществляется конкурсной комиссией посредством сравнения содержащихся в конкурсных предложениях условий. Наилучшие содержащиеся в конкурсных предложениях условия соответствуют:

1) дисконтированной выручке участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, в случае, если дисконтированная выручка участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, отличается от дисконтированной выручки другого участника конкурса, для которого определено следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального значения, более чем на два процента превышающее минимальное значение дисконтированной выручки;

2) наибольшему количеству содержащихся в конкурсном предложении наилучших плановых значений показателей деятельности концессионера по сравнению с соответствующими значениями, содержащимися в конкурсных предложениях иных участников конкурса, дисконтированные выручки которых превышают менее чем на два процента минимальное значение дисконтированной выручки, определенное на основании всех конкурсных предложений, или равны ему, в случае, если дисконтированная выручка участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, отличается от дисконтированной выручки другого участника конкурса, для которого определено следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального значения, менее чем на два процента превышающее минимальное значение дисконтированной выручки или равное ему.

  - Дисконтированная выручка участника конкурса равна сумме следующих величин, рассчитанных в ценах первого года срока действия концессионного соглашения с применением коэффициента дисконтирования (далее - дисконтирование величин):

1) необходимая валовая выручка от поставок товаров, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) на каждый год срока действия концессионного соглашения;

2) объем расходов, финансируемых за счет средств концедента на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения, на каждый год срока действия концессионного соглашения;

3) расходы концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенные ему на дату окончания срока действия концессионного соглашения;

4) объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на создание и (или) реконструкцию данного объекта;

5) плата концедента.

  - Дисконтированная выручка участника конкурса определяется с применением вычислительной программы, размещенной на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по ведению официального сайта. Требования к форме и содержанию этой программы устанавливаются в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 01.10.2013 г. № 563 «О требованиях к форме и содержанию вычислительной программы по определению дисконтированной выручки участника конкурса на право заключения концессионного соглашения или договора аренды в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности».

  - Коэффициент дисконтирования принимается равным норме доходности инвестированного капитала, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения. Порядок дисконтирования величин устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства    РФ от 03.06.2014 г.   № 510 «Об утверждении Правил дисконтирования величин при оценке конкурсных предложений на право заключения концессионных соглашений и договоров аренды в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

  - В случае, если при оценке конкурсных предложений предполагаемое изменение необходимой валовой выручки участника конкурса, определяемой в соответствии с частями 27.2 – 27.4.  настоящей документации на каждый год предполагаемого срока действия концессионного соглашения, в каком-либо году по отношению к предыдущему году превысит установленный конкурсной документацией предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения, участник конкурса отстраняется от участия в конкурсе.

  - Необходимая валовая выручка от поставок товаров, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) рассчитывается в соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов), предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения, для установленного частью 1.8. настоящей документации метода регулирования тарифов. При расчете необходимой валовой выручки используются цены, величины, значения, параметры, содержащиеся в конкурсном предложении и установленные конкурсной документацией.

- ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ КОНКУРСА НЕСОСТОЯВШИМСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРИЁМА КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

  - Конкурс по решению концедента объявляется не состоявшимся в случае, если в конкурсную комиссию представлено менее двух конкурсных предложений или конкурсной комиссией признано соответствующими требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, менее двух конкурсных предложений. Концедент вправе рассмотреть представленное только одним участником конкурса конкурсное предложение и в случае его соответствия требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принять решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им конкурсном предложении, в тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся.

  - В случае если по результатам рассмотрения представленного только одним участником конкурса конкурсного предложения концедентом не было принято решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения, задаток, внесенный этим участником конкурса, возвращается ему в пятнадцатидневный срок со дня истечения указанного тридцатидневного срока.

  - В случае, если по решению концедента конкурс объявлен не состоявшимся либо в результате рассмотрения представленного только одним участником конкурса конкурсного предложения концедентом не принято решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения, решение о заключении концессионного соглашения подлежит отмене или изменению в части срока передачи концессионеру объекта концессионного соглашения и при необходимости в части иных условий концессионного соглашения.

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА.

  - Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия, определяемые в порядке, установленном частями 27.1 – 27.4. настоящей документации.

  - В случае, если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других указанных участников конкурса представивший в конкурсную комиссию конкурсное предложение.

  - Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки конкурсных предложений, в котором указываются:

1) критерии конкурса;

2) условия, содержащиеся в конкурсных предложениях;

3) результаты рассмотрения конкурсных предложений с указанием конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их несоответствии требованиям конкурсной документации;

4) результаты оценки конкурсных предложений в соответствии с разделом 27 настоящей документации;

5) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) победителя конкурса, обоснование принятого конкурсной комиссией решения о признании участника конкурса победителем конкурса.

  - Протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений подписывается конкурсной комиссией, Специализированной организацией в день окончания рассмотрения и оценки конкурсных предложений и размещается в установленном порядке на Официальном сайте торгов в течение трех дней со дня его подписания.

  - Решение о признании участника конкурса победителем конкурса может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОТОКОЛА О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И СРОК ЕГО ПОДПИСАНИЯ.

  - Конкурсной комиссией не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания ею протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений подписывается протокол о результатах проведения конкурса, в который включаются:

1) решение о заключении концессионного соглашения с указанием вида конкурса;

2) сообщение о проведении конкурса;

3) список лиц, которым в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения было направлено сообщение о проведении конкурса одновременно с приглашением принять участие в конкурсе (при проведении закрытого конкурса);

4) конкурсная документация и внесенные в нее изменения;

5) запросы участников конкурса о разъяснении положений конкурсной документации и соответствующие разъяснения концедента или конкурсной комиссии;

6) протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;

7) оригиналы заявок на участие в конкурсе, представленные в конкурсную комиссию;

8) протокол проведения предварительного отбора участников конкурса;

9) перечень участников конкурса, которым были направлены уведомления с предложением представить конкурсные предложения;

10) протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями;

11) протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений.

  - Протокол о результатах проведения конкурса хранится у концедента в течение срока действия концессионного соглашения.

  - Суммы внесенных участниками конкурса задатков возвращаются всем участникам конкурса, за исключением победителя конкурса, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса.

- ОПУБЛИКОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ СООБЩЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА, УВЕДОМЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.

  - Конкурсная комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса или принятия концедентом решения об объявлении конкурса несостоявшимся обязана опубликовать сообщение о результатах проведения конкурса с указанием наименования (для юридического лица) или фамилии, имени, отчества (для индивидуального предпринимателя) победителя конкурса или решение об объявлении конкурса несостоявшимся с обоснованием этого решения в Официальном издании, и разместить такое сообщение на Официальных сайтах.

  - Конкурсная комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса или принятия концедентом решения об объявлении конкурса несостоявшимся обязана направить уведомление участникам конкурса о результатах проведения конкурса. Указанное уведомление может также направляться в электронной форме.

  - Любой участник конкурса вправе обратиться к концеденту за разъяснениями результатов проведения конкурса, и концедент обязан представить ему в письменной форме соответствующие разъяснения в течение тридцати дней со дня получения такого обращения.

- ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ.

  - Концедент в течение пяти рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным победителем конкурса конкурсным предложением, а также иные предусмотренные настоящим Законом о концессионных соглашениях, другими федеральными законами условия. Концессионное соглашение должно быть подписано в срок, установленный конкурсной документацией и указанный в сообщении о проведении конкурса. В случае, если до установленного конкурсной документацией или проектом концессионного соглашения дня подписания концессионного соглашения победитель конкурса не представил концеденту документы, предусмотренные конкурсной документацией и (или) указанным проектом концессионного соглашения и подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с указанным лицом.

  - В случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания в установленный срок концессионного соглашения концедент вправе предложить заключить концессионное соглашение участнику конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса. Концедент направляет такому участнику конкурса проект концессионного соглашения, включающий в себя условия соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным таким участником конкурса конкурсным предложением, а также иные предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами условия. Концессионное соглашение должно быть подписано в срок, установленный конкурсной документацией, указанный в сообщении о проведении конкурса и исчисляемый со дня направления такому участнику конкурса проекта концессионного соглашения. Победителю конкурса, не подписавшему в установленный срок концессионного соглашения, внесенный им задаток не возвращается. В случае если до установленного конкурсной документацией дня подписания концессионного соглашения участник конкурса, которому в соответствии с настоящей частью концедент предложил заключить концессионное соглашение, не представил концеденту документы, предусмотренные конкурсной документацией и подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с таким участником конкурса и об объявлении конкурса несостоявшимся.

  - В случае заключения концессионного соглашения в соответствии с частью 21.1. настоящей документации не позднее чем через пять рабочих дней со дня принятия концедентом решения о заключении концессионного соглашения с заявителем, представившим единственную заявку на участие в конкурсе, концедент направляет такому заявителю проект концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией, а также иные предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами условия. В случае заключения концессионного соглашения в соответствии с частью 28.1 настоящей документации  не позднее чем через пять рабочих дней со дня принятия концедентом решения о заключении концессионного соглашения с единственным участником конкурса концедент направляет такому участнику конкурса проект концессионного соглашения, включающий в себя его условия, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным таким участником конкурса конкурсным предложением, а также иные предусмотренные Законом о концессионных соглашениях и другими федеральными законами условия. В этих случаях концессионное соглашение должно быть подписано в срок, установленный конкурсной документацией, указанный в сообщении о проведении конкурса и исчисляемый со дня направления такому заявителю или такому участнику конкурса проекта концессионного соглашения. В случае если до установленного конкурсной документацией дня подписания концессионного соглашения такой заявитель или такой участник конкурса не представил концеденту документы, предусмотренные конкурсной документацией и подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с таким заявителем или таким участником конкурса.

  - В случае если после направления концедентом победителю конкурса, иному участнику конкурса в соответствии с частью 32.2 либо заявителю, участнику конкурса при заключении концессионного соглашения в соответствии с частями 21.1 или 28.1. настоящей документации соответственно документов, предусмотренных частями – 32.1 – 32.3. настоящей документации, установлено, что в отношении такого лица принято решение о его ликвидации или о прекращении им деятельности в качестве индивидуального предпринимателя либо арбитражным судом принято решение о признании такого лица банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении его, концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с таким лицом и в пятидневный срок со дня принятия этого решения направляет его такому лицу. В тридцатидневный срок со дня получения таким лицом этого решения оно может быть оспорено таким лицом в судебном порядке.

  - В случае принятия в отношении победителя конкурса решения об отказе в заключении с ним концессионного соглашения концедент вправе предложить заключить концессионное соглашение участнику конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса.

  - Концессионное соглашение заключается в письменной форме с победителем конкурса или иными указанными в частях 32.2, 32.3 и 32.5 настоящей документации лицами при условии представления ими документов, предусмотренных конкурсной документацией и подтверждающих обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению. Концессионное соглашение вступает в силу с момента его подписания.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОБЕДИТЕЛЮ КОНКУРСА, ЛИБО ИНОМУ ЛИЦУ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ ЗАКОНА О КОНЦЕССИООННЫХ СОГЛАШЕНИЯХ, О 33. ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОНЦЕССИОНЕРА ПО КОНЦЕСИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТАКИМ ДОКУМЕНТАМ.

  - Концессионное соглашение заключается после предоставления участником конкурса, с которым заключается концессионное соглашение, обеспечения исполнения концессионного соглашения в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящей конкурсной документации.

  - Исполнение концессионного соглашения может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком в установленном порядке, или внесением денежных средств на указанный концедентом счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими концеденту. Реквизиты счета для внесения денежных средств предусматриваются в Концессионном соглашении.

Способ обеспечения исполнения концессионного соглашения определяется участником конкурса, с которым заключается концессионное соглашение, самостоятельно.

  - Обязательства Концессионера по Концессионному соглашению, надлежащее исполнение которых обеспечивается залогом денежных средств или банковской гарантией: выполнение «Концессионером» обязательств по созданию и (или) реконструкции Объекта соглашения, принятых в течение одного года, и затем каждого последующего года в пределах срока действия концессионного соглашения.

  - Срок обеспечения исполнения обязательств по концессионному соглашению. Срок обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению должен составлять 1 (один) год. При выполнении в истекшем году всех принятых Концессионером обязательств по созданию и (или) реконструкции Объекта соглашения, обеспеченных Банковской гарантией или внесением денежных средств на специальный счёт Концедента, Концессионер предоставляет обеспечение на следующий период действия концессионного соглашения (один год).

  - Размер обеспечения. Обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению устанавливается в размере 20% от суммы обязательств по его расходам на создание и (или) реконструкцию Объекта соглашения, установленной на соответствующий период (год) действия концессионного соглашения.

  - Банковская гарантия по концессионному соглашению должна быть непередаваемой и соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 19.12.2013 г. № 1188 (ред. от 31.07.2017) «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем», в том числе к определению величины такой гарантии.  Указанная величина подлежит обязательному отражению в концессионном соглашении в виде процентного значения от суммы обязательств концессионера по его расходам на создание и (или) реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения.

  - Банковская гарантия подлежит ежегодной замене или продлению в течение срока действия Концессионного соглашения с учётом корректировки суммы банковской гарантии в зависимости от суммы обязательств Концессионера по его расходам на создание и (или) реконструкцию Объекта соглашения, установленным на соответствующий период действия банковской гарантии.

  - Банковская гарантия должна содержать:

- срок исполнения гарантом требования концедента об уплате денежной суммы по банковской гарантии и перечень документов, которые концедент направляет гаранту вместе с требованием об уплате денежной суммы по банковской гарантии;

- порядок признания обязательств гаранта по банковской гарантии надлежаще исполненными;

- срок, на который выдана банковская гарантия, в случае ее предоставления на весь срок действия концессионного соглашения, а также указание на срок предоставления новой банковской гарантии в случае ее предоставления каждый год в течение установленного в решении о заключении концессионного соглашения срока ее предоставления;

- место рассмотрения споров по банковской гарантии;

- обязательства концессионера, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией (в соответствии с конкурсной документацией, конкурсным предложением концессионера и предложением о заключении концессионного соглашения), в том числе сумму, подлежащую выплате в каждом году обеспечения исполнения обязательств (если иное не определено концедентом), рассчитанную в виде процентного значения от предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, указанного в пункте 3 части 1 статьи 42 Закона о концессионных соглашениях, рассчитанного в виде отношения указанного в проекте концессионного соглашения предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на весь срок действия концессионного соглашения и количества календарных месяцев срока действия концессионного соглашения, умноженного на количество месяцев действия указанного концессионного соглашения в календарном году (календарных годах), на который предоставляется гарантия. Размер и условия банковской гарантии определяются концедентом в концессионном соглашении с учетом особенностей и существенных условий такого соглашения, установленных на основании статей 10 и 42 Закона о концессионных соглашениях.

  - Банковская гарантия не должна содержать:

- права на односторонний отказ гаранта от исполнения обязательств по выданной банковской гарантии;

- требования о предоставлении концедентом отчета об исполнении концессионного соглашения, а также о согласовании с гарантом изменений концессионного соглашения;

- право гаранта осуществить зачет встречных требований к концеденту;

- требования о предоставлении концедентом судебных актов, подтверждающих неисполнение концессионером обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

  - Способ обеспечения исполнения концессионного соглашения может быть изменен в ходе исполнения концессионного соглашения.

  - Непредставление документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, а также представление документов по исполнению обязательств, не соответствующих требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией и решением концедента о заключении концессионного соглашения, рассматривается Организатором конкурса как уклонение победителя конкурса от заключения концессионного соглашения.

- КОНЦЕССИОННАЯ ПЛАТА.

Плата по концессионному соглашению в отношении объектов водоснабжения, расположенных на территории посёлка Хомутова Хомутовского района Курской области, в соответствии со статьёй 41 Закона о концессионных соглашениях, не устанавливается.

- ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ.

  - Для изменения условий концессионного соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, в том числе условий, изменяемых по соглашению сторон на основании решений органов государственной власти или органа местного самоуправления, определенных на основании решения о заключении концессионного соглашения, конкурсной документации и конкурсного предложения концессионера по критериям конкурса, необходимо согласие антимонопольного органа, полученное в порядке и на условиях, которые установлены Постановлением Правительства РФ от 24.04.2014 г. № 368 «Об утверждении Правил предоставления антимонопольным органом согласия на изменение условий концессионного соглашения».

  - Указанное согласие требуется также в случае изменения условий концессионного соглашения по следующим основаниям:

    - В случае, если принятые федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на концессионера или ухудшению положения концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении концессионного соглашения, в том числе устанавливают режим запретов и ограничений в отношении концессионера, ухудшающих его положение по сравнению с режимом, действовавшим в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, концедент обязан принять меры, обеспечивающие окупаемость инвестиций концессионера и получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изначально определенного концессионным соглашением. В качестве мер, обеспечивающих окупаемость инвестиций концессионера и получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изначально определенного концессионным соглашением, концедент вправе увеличить размер платы концедента по концессионному соглашению, срок концессионного соглашения с согласия концессионера, размер принимаемых на себя концедентом расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, а также предоставить концессионеру дополнительные государственные или муниципальные гарантии. Требования к качеству и потребительским свойствам объекта концессионного соглашения изменению не подлежат. Предусмотренные положениями настоящей части обязательства концедента по принятию мер, обеспечивающих получение концессионером валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам), не распространяются на случаи изменения, корректировки цен (тарифов) концессионера за недостижение концессионером установленных концессионным соглашением плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения. Порядок принятия указанных в настоящей части мер и внесения соответствующих изменений устанавливается концессионным соглашением.

Указанное в настоящем пункте положение об изменении условий концессионного соглашения не применяется в случае, если вносится изменение в технический регламент, иной нормативный правовой акт Российской Федерации, регулирующий отношения по охране недр, окружающей среды, здоровья граждан.

    - В случае, если в течение срока действия концессионного соглашения, в соответствии с которым концессионер предоставляет потребителям товары, работы, услуги по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом регулируемых надбавок к ценам (тарифам), устанавливаются нормы или вносятся изменения, предусмотренные частью 35.2.1 настоящей документации, условия такого концессионного соглашения должны быть изменены по требованию концессионера.

    - В случае если в течение срока действия концессионного соглашения, в соответствии с которым концессионер предоставляет потребителям товары, работы, услуги по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом регулируемых надбавок к ценам (тарифам), регулируемые цены (тарифы), надбавки к ценам (тарифам) устанавливаются с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, которые не соответствуют таким параметрам, предусмотренным концессионным соглашением, условия этого концессионного соглашения должны быть изменены по требованию концессионера.

  - Для изменения условий концессионного соглашения, устанавливающих значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера (долгосрочных параметров регулирования тарифов, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения), требуется получение предварительного согласия органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, осуществляющих регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации в области регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения.

  - Срок действия концессионного соглашения может быть продлён, но не боле чем на пять лет, по соглашению сторон на основании решения местной администрации муниципального образования. Продление срока действия концессионного соглашения, концедентом в котором является муниципальное образование, осуществляется по согласованию с антимонопольным органом.

Правительство Российской Федерации определяет основания, по которым может быть продлён срок действия концессионного соглашения, а также порядок согласования антимонопольным органом продления срока действия концессионного соглашения.

- ГАРАНТИИ ПРАВ КОНЦЕССИОНЕРА.

  - По концессионному соглашению, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, утвержденные в соответствии с законодательством Российской Федерации инвестиционные программы концессионера должны содержать мероприятия, включенные в концессионное соглашение. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации отдельных мероприятий инвестиционных программ концессионера, определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения.

  - Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые концессионером товары, оказываемые услуги осуществляются по правилам, действовавшим на момент заключения такого концессионного соглашения и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления.

  - По соглашению сторон концессионного соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, и по согласованию с органом исполнительной власти или органом местного самоуправления, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые концессионером товары, оказываемые услуги осуществляются до конца срока действия концессионного соглашения по правилам, действующим на момент соответственно установления, изменения, корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления. Порядок указанного согласования и его критерии определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения.

  - Концессионер имеет право на возмещение убытков, причинённых ему в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

  - В случае реализации концессионером производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) или с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) органы в области регулирования цен (тарифов) устанавливают цены (тарифы) и надбавки к ценам (тарифам) на производимые и реализуемые концессионером товары, выполняемые работы, оказываемые услуги исходя из определенных концессионным соглашением объема инвестиций и сроков их осуществления в создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, а также в модернизацию, замену иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества, улучшение его характеристик и эксплуатационных свойств.

  - В случае, если принятые федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на концессионера или ухудшению положения концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении концессионного соглашения, в том числе устанавливают режим запретов и ограничений в отношении концессионера, ухудшающих его положение по сравнению с режимом, действовавшим в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, концедент обязан принять меры, обеспечивающие окупаемость инвестиций концессионера и получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изначально определенного концессионным соглашением. В качестве мер, обеспечивающих окупаемость инвестиций концессионера и получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изначально определенного концессионным соглашением, концедент вправе увеличить размер платы концедента по концессионному соглашению, срок концессионного соглашения с согласия концессионера, размер принимаемых на себя концедентом расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, а также предоставить концессионеру дополнительные государственные или муниципальные гарантии. Требования к качеству и потребительским свойствам объекта концессионного соглашения изменению не подлежат. Предусмотренные положениями настоящей части обязательства концедента по принятию мер, обеспечивающих получение концессионером валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам), не распространяются на случаи изменения, корректировки цен (тарифов) концессионера за недостижение концессионером установленных концессионным соглашением плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения. Порядок принятия указанных в настоящей части мер и внесения соответствующих изменений устанавливается концессионным соглашением.

  - В случае если в течение срока действия концессионного соглашения, в соответствии с которым концессионер предоставляет потребителям товары, работы, услуги по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом регулируемых надбавок к ценам (тарифам), регулируемые цены (тарифы), надбавки к ценам (тарифам) устанавливаются с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, которые не соответствуют таким параметрам, предусмотренным концессионным соглашением, условия этого концессионного соглашения должны быть изменены по требованию концессионера.

- ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА.

| № п/п | Наименование | Текст пояснения |
| --- | --- | --- |
| 37.1. | Организатор конкурса (концедент) | Администрация поселка Хомутовка Хомутовского района. Юридический и почтовый адрес: 307540, Курская область, Хомутовский район, п. Хомутовка, ул. П. Ильича, д. 176. Тел. 8 (47137) 2-13-96, e-mail: lena.homutovka@yandex.ru |
| 37.2. | Специализированная организация | ООО СО «Тендер-Инфо». Адрес: 305029, г. Курск, ул. Никитская 1-в, оф. 208. Тел/факс: 8 (4712) 734-770 Контактное лицо: Кардашова Марина Владимировна. e-mail: tender-inf@bk.ru |
| 37.3. | Объект концессионного соглашения | Объекты водоснабжения и водоотведения, расположенные на территории поселка Хомутовка омутовского района Курской области. Перечень и описание объектов представлены в части 3 конкурсной документации. |
| 37.4. | Срок действия концессионного соглашения | 5 (пять) лет с даты заключения концессионного соглашения. |
| 37.5. | Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов конкурсной комиссии и иная аналогичная информация о ней | Представитель Специализированной организации входит в состав конкурсной комиссии и уполномочен на прием заявок и выполнение иных функций от имени конкурсной комиссии. Местонахождения и почтовый адрес Специализированной организации: 305029, г. Курск, ул. Никитская 1-в, оф. 208. Тел/факс: 8 (4712) 734-770 Контактное лицо: Кардашова Марина Владимировна. e-mail: tender-inf@bk.ru |
| 37.6. | Размер задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения, порядок и срок его внесения, реквизиты счета, на который вносится задаток | Задаток, вносимый в обеспечение исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения, устанавливается в размере: по лоту № 1 – 15 250 руб. 00 коп.; по лоту № 2 – 7800 руб. 00 коп., что составляет 5 % от предельного размера расходов на основные мероприятия по реконструкции объекта концессионного соглашения за весь период срока действия концессионного соглашения. Задаток вносится до подачи заявки перечислением на расчетный счет Специализированной организации по следующим реквизитам: получатель ООО СО «Тендер-Инфо», ИНН 4632165269, КПП 463201001, Р/с № 40702810581260008198 в Московском филиале ПАО КБ «Восточный», К/с 30101810945250000682, БИК 044525682. Задаток должен поступить на вышеуказанный счет до дня окончания приема заявок на участие в конкурсе. Порядок возврата и невозврата задатка участникам конкурса предусмотрен частью 15 конкурсной документации. |
| 37.7. | Официальное печатное издание для опубликования концедентом сообщения о проведении конкурса | Газета «Районые новости» Хомутовского района Курской области. |
| 37.8. | Официальный сайт (сайты) Организатора конкурса (концедента) для размещения информации и протоколов конкурсной комиссии, предусмотренных законом №115-ФЗ | Официальный сайт торгов РФ www.torgi.gov.ru, официальный сайт Администрации поселка Хомутовка – http://admhomutovka.ru |
| 37.9. | Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации | Конкурсная документация предоставляется бесплатно с «19» апреля 2019 г. по «10» июня 2019 г. ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 305029, г. Курск, ул. Никитская, д. 1 В, офис 208, ООО СО «Тендер-Инфо»; телефон 8 (4712) 734-770. По запросу заинтересованного лица, направленного на адрес электронной почты tender-inf@bk.ru, конкурсная документация высылается на адрес электронной почты, указанный в запросе, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого запрос. |
| 37.10. | Место и срок представления заявок на участие в конкурсе | Заявки на участие в конкурсе представляются с «19» апреля 2019 г. по «10» июня 2019 г. ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 305029, г. Курск, ул. Никитская, д. 1 В, офис 208, ООО СО «Тендер-Инфо»; телефон 8 (4712) 734-770 (факс). Окончание представления заявок на участие в конкурсе – 11 часов 00 мин. «10» июня 2019 г. |
| 37.11. | Место и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании конкурсной комиссии «10» июня 2019 г. в 11 часов 00 мин. непосредственно после окончания срока представления заявок на участие в конкурсе. Протокол о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии, Специализированной организацией непосредственно после вскрытия таких конвертов и не позднее трёх дней, следующих за датой подписания этого протокола, размещается на Официальном сайте торгов. |
| 37.12. | Срок проведения предварительного отбора участников конкурса, дата подписания протокола о проведении предварительного отбора участников конкурса | Дата окончания предварительного отбора участников конкурса конкурсной комиссией – «18» июня 2019 г. Протокол проведения предварительного отбора участников конкурса подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии, Специализированной организацией и размещается на Официальном сайте торгов не позднее даты окончания предварительного отбора участников конкурса. |
| 37.13. | Место и срок представления конкурсных предложений. | Конкурсные предложения представляются с «20» июня 2019 г. по «13» сентября 2019 г. ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 305029, г. Курск, ул. Никитская, д. 1 В, офис 208, ООО СО «Тендер-Инфо»; телефон 8 (4712) 734-770 (факс). |
| 37.14. | Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, дата подписания протокола вскрытия конвертов с конкурсными предложениями. | Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями проводится на заседании конкурсной комиссии «13» сентября 2019 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: 305029, г. Курск, ул. Никитская, д. 1 В, офис 208, ООО СО «Тендер-Инфо». Протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии, Специализированной организацией в день вскрытия конвертов и размещается в установленном порядке на Официальном сайте торгов в течение трех дней со дня его подписания. |
| 37.15. | Срок рассмотрения и оценки конкурсных предложений и подписания протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений | Рассмотрение и оценка конкурсных предложений проводятся конкурсной комиссией в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты вскрытия конвертов с конкурсными предложениями. Протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений подписывается конкурсной комиссией, Специализированной организацией в день окончания рассмотрения и оценки конкурсных предложений и размещается в установленном порядке на Официальном сайте торгов в течение трех дней со дня его подписания. |
| 37.16. | Срок подписания протокола о результатах проведения конкурса | Конкурсной комиссией не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания ею протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений подписывается протокол о результатах проведения конкурса и размещается в установленном порядке на Официальных сайтах в течение трех дней со дня его подписания. |
| 37.17. | Срок подписания концессионного соглашения | Концедент в течение пяти рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным победителем конкурса конкурсным предложением, а также иные условия, предусмотренные действующим законодательством. Концессионное соглашение должно быть подписано не ранее чем через 10 (десять) дней с момента размещения информации об итогах конкурса на Официальном сайте торгов. |