МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ  И КООРДИНАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

П Р О Т О К О Л

от  «02» декабря 2022 года                                                                     № 12

Присутствовали на заседании комиссии:

| Земцов Эдуард Анатольевич Лобов Борис Петрович; Глава поселка Хомутовка, председатель комиссии Начальник отдела по имуществу, землепользованию и ЖКХ Администрации поселка Хомутовка, заместитель председателя комиссии (по согласованию). Кузьмичева Елена Николаевна; Специалист МКУ «Отдел хозяйственного обслуживания поселка Хомутовка», секретарь комиссии. Члены комиссии:. Лактюшина Галина Николаевна Кирющенкова Екатерина Николаевна; Консультант отдела строительства и архитектуры Администрации Хомутовского района (по согласованию) Начальник финансово-экономического отдела Администрации поселка Хомутовка. Бондарева Елена Владимировна; Руководитель МКУ «Отдел хозяйственного обслуживания поселка Хомутовка». Курдюкова Елена Алексеевна; Начальник отдела организационной работы и делопроизводства Администрации поселка Хомутовка. Синикова Татьяна Ивановна Бандурина Тамара Владимировна; Директор ООО «Управляющая компания поселка Хомутовка (по согласованию) Депутат Собрания депутатов поселка Хомутовка. |  |
| --- | --- |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.  Об утверждении отчета о расходовании предоставленной из областного бюджета субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на 01 декабря 2022 года.

2.   Об утверждении отчета о выполнении значений целевых показателей результативности предоставления субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на 01 декабря 2022 года.

СЛУШАЛИ по вопросу повестки дня Кирющенкову Е.Н., члена комиссии:

Кирющенкова Е.Н. ознакомила членов комиссии с  Соглашением о предоставлении в 2022 году субсидии из областного бюджета местному бюджету  поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области на софинансирование расходных обязательств муниципального образования на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, в рамках которого предусмотрено направить бюджету поселка Хомутовка 4 178 488,0 руб. на исполнение обязательств по муниципальной программе «Формирование современной городской среды»: средства федерального бюджета в сумме 1 209 172,96 рублей, средства областного бюджета в сумме 2 969 315,04 рубля. В рамках заключенного Соглашения предусмотрены денежные средства бюджета поселка Хомутовка  в сумме 51 139,00 рублей.

По состоянию на 01 декабря 2022 года предусмотренные Соглашением денежные средства  использованы:

-на благоустройство общественных территорий в сумме – 4 178 488,0 руб.

в т.ч.  средства федерального бюджета – 1 209 172,96   руб.

средства областного бюджета – 2 969 315,04 руб.

средства местного бюджета – 51 139,00 руб.

О чем и составлен Отчет о расходовании предоставленной из областного бюджета субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на 01 декабря 2022 года.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет о расходовании предоставленной из областного бюджета субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на 01 декабря 2022 года (прилагается).

СЛУШАЛИ по второму вопросу повестки дня председателя комиссии, Главу поселка Хомутовка Земцова Э.А.

Эдуард Анатольевич ознакомил  членов комиссии с исполнением органами местного самоуправления поселок Хомутовка целевых показателей результативности предоставления субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды. По состоянию на 01 декабря 2022 года  органами местного самоуправления поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области исполнены следующие целевые показатели:

- исполнен контракт по благоустройству общественной территории детская площадка по ул. Советская в п. Хомутовка с ИП Ворожкова В. А.;

- направлена заявка в региональный штаб по повышению устойчивости экономики Курской области, для заключения контракта с единственным поставщиком;

- одобрена заявка региональным штабом по повышению устойчивости экономики Курской области, для заключения контракта с единственным поставщиком на благоустройство общественной территории ул. Пионерская п. Хомутовка;

- в систему ГИС ЖКХ внесена вся необходимая информация.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет о выполнении значений целевых показателей результативности предоставления субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на 01 декабря 2022 года (прилагается).

Председатель комиссии			_______________			Э. А. Земцов

Зам. Председателя комиссии                 ________________                              Б. П. Лобов

Секретарь  комиссии                              ________________                              Е. Н. Кузьмичева

Члены комиссии:

_______________ Е. А. Курдюкова                                           ______________Г. Н. Лактюшина

______________Е. Н. Кирющенкова                                      ______________ Е. В. Бондарева

_______________ Т. В. Бандурина                                               _____________Т. И. Синикова