РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «19» февраля 2019 года                                                  №17

п.Хомутовка

Об утверждении годового отчета о реализации

муниципальной программы «Формирование

современной городской среды в поселке

Хомутовка Хомутовского района

Курской области на 2018 -2022 годы» в 2018 году

В соответствии с постановлением Администрации поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области №133 от 01.11.2013 года «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ  муниципального образования «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности»,   Администрация поселка Хомутовка

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной программы

« Формирование современной городской среды в поселке Хомутовка Хомутовского района Курской области на 2018-2022 годы» за 2018 год.

2. Разместить  настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего  Постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава поселка Хомутовка

Хомутовского района                             Э.А.Земцов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

поселка Хомутовка

от 19.02.2019 года №17

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды в поселке Хомутовка Хомутовского района Курской области на 2018-2022 годы»

Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Реализация программы оказала положительное влияние на повышение уровня обеспеченности   населения поселка Хомутовка по вопросу благоустройства дворовых территорий (ремонту тротуаров, проездов, устройство скамеек, урн).

В 2018 году- произведен текущий ремонт трех дворовых территорий в многоквартирных домах по ул.Октябрьская,д.2, ул. Октябрьская д.17Б, ул.Октябрьская д.17В.

В 2018 году произведен текущий ремонт общественной территории – Стадион «Колос» в поселке Хомутовка

- Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

Подпрограмма «Формирование современной городской среды в поселке Хомутовка Хомутовского района Курской области на 2018-2022 годы»

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Текущий ремонт дворовых территорий многоквартирных домов - план  3 шт.                                                                                     - факт 3.шт.

Текущий ремонт общественных территорий – план -1 шт., факт -1 шт.

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий:

Программа «Формирование современной городской среды в поселке Хомутовка Хомутовского района Курской области на 2018-2022 годы» в 2018 году реализована за счет средств  федерального, регионального и местного бюджетов.

Общий объем финансирования Подпрограммы по плану составил 1 467 950 рублей, в том числе: федеральный бюджет 1 149 869,43 рублей, региональный бюджет – 171 819, 57 рублей местный бюджет 146 261 рублей.

- Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В 2018 году  в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в поселке Хомутовка Хомутовского района Курской области на 2018-2022 годы» изменения не вносились.

- Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась по следующим направлениям:

1.Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей программы

2.Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

3.Степень выполнения мероприятий Программы.

4. Оценка эффективности Программы в целом.

Согласно произведенным расчетам получена следующая оценка:

| Формулировка подкритерия | оценка |
| --- | --- |
| Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей программы | 100% |
| Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов | 100% |
| Степень выполнения мероприятий Программы | 100% |
| Оценка эффективности Программы в целом | 100% |

Программа  реализована в 2018 году с высоким уровнем эффективности.